ДАННЫЕ
о ходе и результатах осуществления мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в жилищном фонде Малмыжского района Кировской области
по состоянию на 01.04.2019

Во исполнение требований законодательства в области энергосбережения продолжается реализация мероприятий, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Малмыжского района.

Так, в районе продолжается установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов. Мониторинг оснащенности приборами учета энергетических ресурсов жилищного фонда осуществляется ежемесячно.

Оснащенность многоквартирных домов Малмыжского района Кировской области общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов

по состоянию на 01.04.2019

| Наименование ресурса | Уровень оснащенности приборами учета в многоквартирных домах, % |
| --- | --- |
| холодная вода | 100 |
| электрическая энергия | 92,7 |

В рамках реализации отдельного мероприятия «Газификация Кировской области» государственной программы Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2021 годы, с 2014 года осуществляется проектирование и строительство объектов газификации.

В 2019 году на разработку схемы газоснабжения, проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы на строительство распределительного газопровода в с. Гоньба Малмыжского района выделено 1 721,10 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Также в 2019 году в районе проводятся мероприятия в рамках реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

Целью Программы является планирование и организация проведения капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов работ по капитальному ремонту с определением необходимого объема финансирования разработан и утвержден краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2017-2019 годы.

В соответствии с краткосрочным планом на 2019 год запланировано отремонтировать 9 многоквартирных домов общей площадью 107 м², на сумму 7 217 050 рублей.

Кроме того, продолжаются текущие ремонты жилищного фонда, в рамках которых проводятся следующие мероприятия:

- восстановление теплового контура зданий путем герметизации швов, уплотнения и утепления оконных и дверных блоков в подъездах, установка доводчиков входных дверей, закрытие подвалов и чердаков.

- Установка отражающих экранов за отопительными приборами в местах общего пользования.

- Установка источников освещения, оборудованных энергосберегающими технологиями (датчиками движения, присутствия и т.д.), замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

- Текущий ремонт инженерных коммуникаций, восстановление изоляции трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, канализации в подвальных помещениях, ревизия систем отопления с установкой (заменой, регулировкой) запорной и регулирующей арматуры.