Утверждена постановлением

администрации сельского

поселения от 10.01.2017  № 2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное развитие инженерных сетей в

Арыкском сельском поселении  Малмыжского

района Кировской области» на 2017-2021 годы

Паспорт  муниципальной  программы  «Комплексное развитие инженерных сетей в Арыкском сельском поселении  Малмыжского  района Кировской области» на 2017-2021 годы

| Наименование программы | Комплексное развитие инженерных сетей в Арыкском сельском поселении Малмыжского района Кировской области на 2017-2021 годы |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Распоряжение Правительства Кировской области от 10.09.2009 №289 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Арыкского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Арыкского сельского поселения |
| Цели Программы | Создание санитарно- гигиенических условий и высокого уровня предоставления коммунальных услуг населению: Повышение эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения |
| Задачи Программы | Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Арыкском сельском поселении; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для населения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2021 годы |
| Важнейшие показатели эффективности программы | Модернизация и капитальный ремонт сетей водоснабжения в населенных пунктах Арыкского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | 800 тыс. рублей внебюджетные средства |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения: повышение надежности водоснабжения; повышение экологической безопасности в сельском поселении; соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам Сан Пин; улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  муниципальная  программа

Программа «Комплексное развитие инженерных сетей в  Арыкском сельском поселении  Малмыжского  района Кировской области» на 2017-2021 годы - это программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

Инженерное обеспечение сельского поселения состоит из систем водоснабжения, электро-, газо- и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность предопределяют дальнейшее развитие сельского поселения. Поэтому эта система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения).

Водоснабжение и водоотведение играют огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требуют целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения. Годовое водопотребление в сельском поселении составляет    9,6  тыс. куб.м. через уличные колонки. Источниками водоснабжения сельского поселения являются артезианские скважины, колодцы и ключи. Забор воды из поверхностных водоемов отсутствует. В сельском поселении имеется  20  скважин, из которых действует 3. Качество подаваемой воды в основном соответствует нормативам Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Водопроводные сети проложены из стальных и полиэтиленовых и чугунных трубопроводов диаметром от 63 до 100 мм. Прокладка водопровода проводилась в :

д. Арык – 1978 году;

д. Большой Сатнур – 1985 году;

д. Подосиново – 1986 году.

Протяженность водопроводных сетей составляет  9 км, значительная часть находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. Средний физический износ водопроводных сетей – 80 %. В сложившихся условиях повышение надежности системы водоснабжения предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих  сетей.

Сток  сточных вод от населения осуществляется в выгребные ямы. Основными видами производственных отходов являются отходы деревообработки, металлолом и бытовые отходы. В сельском поселении не имеется санкционированного полигона для утилизации образующихся отходов. Работа по утилизации отходов не ведется.

2. Основные цели и задачи муниципальной  Программы с указанием сроков и показателей эффективности, характеризующих достижение поставленных целей и решение задач Программы

2.1. Главной целью комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры сельского поселения является создание необходимых санитарно- гигиенических условий и высокого уровня предоставления коммунальных услуг населению, повышение эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

2.2. Основными задачами Программы являются:

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для населения.

2.3. Срок реализации Программы- 2017-2021 годы.

2.4. Показатели эффективности реализации Программы:

Модернизация и ремонт водопроводных сетей на территории Арыкского сельского поселения.

3. Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Общая стоимость, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и ремонт водопроводных сетей д. Большой Сатнур | 50 тыс. (внебюджетные средства) | 50 тыс. | 50 тыс. | 60 тыс. | 60 тыс. | 60 тыс. |
| Модернизация и ремонт водопроводных сетей д. Арык | 50 тыс. (внебюджетные средства) | 50 тыс. | 50 тыс. | 60 тыс. | 60 тыс. | 60 тыс. |
| Модернизация и подключение к водопроводным сетям резервной водозаборной скважины д. Арык | 50 тыс. (внебюджетные средства) | - | 50 тыс. | 50 тыс. | - | - |
| Модернизация и ремонт водопроводных сетей д. Подосиново | 20 тыс. (внебюджетные средства) | 20 тыс. | 20 тыс. | 20 тыс. | 20 тыс. | 20 тыс. |
| Модернизация водопроводных сетей и ремонт водозаборной скважины д. Малый Сатнур | 20 тыс. (внебюджетные средства) | 20 тыс. | 20 тыс. | - | - | - |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  Программы

Для осуществления мероприятий Программы, согласно проектно- сметной документации необходимо 800 тыс. рублей внебюджетных средств.

5. Механизм реализации муниципальной  Программы, включающей в себя механизм управления Программой

Администрация сельского поселения обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Контроль за ходом исполнения мероприятий Программы осуществляет глава администрации сельского поселения.

6. Оценка социально- экономической эффективности программы

Результатами реализации программы являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Арыкского сельского поселения;

- снижение эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций;

- развитие водоснабжения:

5)  развитие водоснабжения;

6)  повышение надежности водоснабжения;

7) соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам Сан

Пин;

8) улучшение санитарного состояния территории сельского поселения.

9) снижение уровня потерь воды ;

10) сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

АДМИНИСТРАЦИЯ АРЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2017                                                                                   № 2

д. Арык

Об утверждении муниципальной  Программы

«Комплексное развитие инженерных сетей в

Арыкском сельском поселении  Малмыжского

района Кировской области» на 2017-2021 годы

В соответствии с Уставом муниципального образования Арыкское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, в целях создания санитарно-гигиенических условий, повышения эффективности функционирования систем  жизнеобеспечения населения,   администрация Арыкского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие инженерных сетей на территории Арыкского сельского поселения» на 2017-2021 годы согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене органов местного самоуправления  муниципального  образования  Арыкское  сельское поселение.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление  вступает в силу  с 10.01.2017.

Глава администрации

сельского поселения                        М.Р. Галимзянов

Подготовлено

Специалист 1 категории

сельского поселения                                                               Л.Ф. Поткина

Разослать: администрация сельского поселения-2, администрация района-1, прокуратура-1=4