18.09.2014 Проверка законности и результативности использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию и ремонт объектов физкультуры и спорта областной и муниципальной собственности в 2013-2014 годах, эффективности использования таких объектов, построенных (реконструированных, отремонтированных) с использованием бюджетных средств за период с 2009 года

Контрольно-счетной комиссией Малмыжского района в соответствии с планом работы на 2014 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию и ремонт объектов физкультуры и спорта областной и муниципальной собственности в 2013-2014 годах, эффективности использования таких объектов, построенных (реконструированных, отремонтированных) с использованием бюджетных средств за период с 2009 года».

Проверены муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. Малмыжа и администрация Новосмаильского сельского поселения Малмыжского района Кировской области за период с 2009-2013 год и первое полугодие 2014 года.

В соответствии с целевыми показателями Государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 №186/768 на основании Постановления Правительства Кировской области от 15.11.2011 №127/575 «О распределении и предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам на ремонтные работы объектов спорта муниципальной собственности» и Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета от 23.12.2011 №17 в 2012 году был произведен ремонт 2 объектов спорта в Малмыжском районе:

- здание спортшколы МКОУ ДОД ДЮСШ г. Малмыжа;

- здание спорткомплекса в Новосмаильском сельском поселении.

Объем средств, направленных на ремонтные работы в 2012 году составил 7076 тыс. рублей, в том числе:

- средства субсидии из областного бюджета в сумме 7076 тыс. рублей;

- средства софинансирования из районного бюджета в сумме 1768,74 тыс.рублей;

- средства из внебюджетных источников в сумме 451967 рублей.

В целом в рамках проведенного мероприятия можно сделать вывод о положительных тенденциях в приобщении населения к занятиям физической культурой и спортом.

С момента проведения ремонта увеличилось количество учащихся, занимающихся волейболом, баскетболом, греко-римской борьбой в МКОУ ДОД ДЮСШ г. Малмыжа, часть здания школы передано в безвозмездное пользование МКОУ ДОД ДШИ им. С.Б.Сахара для занятий хореографического и танцевального классов по причине отсутствия собственной базы. На базе спорткомплекса с.Новая Смаиль проводятся районные соревнования по волейболу, по мини футболу, по баскетболу для школьников, межрайонные товарищеские встречи по волейболу и мини футболу, зональные соревнования по волейболу среди администраций районов, а также турниры среди работников Агрофирмы «Смаиль», показательные выступления по рукопашному бою, турниры среди студентов и молодежи.

Однако ощущается острая нехватка квалифицированных кадров тренерско-преподовательского состава в районе в связи, с чем не проводятся занятия по лыжным гонкам, рукопашному бою, акробатике и по всем группам спортивно-оздоровительного этапа. Несмотря на развитие сети современных спортивных сооружений, нет притока молодых кадров.

В структуре текущих расходов по МКОУ ДОД ДЮСШ г. Малмыжа в 2013 году основную долю текущих расходов занимают заработная плата с начислениями - 2291,3 тыс. рублей или 67,7 % и коммунальные расходы (отопление, водоснабжение, электроэнергия) – 596,7 тыс. рублей или 17,5 %. Причем расходы по коммунальным услугам за 2013 год в сравнении с 2011 годом увеличились в 2 раза за счет перехода с отопления каменным углем на услуги теплоснабжающей организации ИП Васильев Г.И.

Основным элементом расходов по спорткомплексу с. Новая Смаиль являются коммунальные услуги, так в 2013 году они составили 598 тыс. рублей или 54,1 %. Услуги по теплоснабжению оказывает ООО «ЖКХ».

Заработная плата с начислениями составила 259,9 тыс. рублей или 23,5 % от общего объема текущих расходов.

Остро чувствуется нехватка бюджетного финансирования на развитие материально-технической базы для занятий физической культуры и спорта, выделение бюджетных средств на эти мероприятия осуществляются минимально.

Проведенной проверкой нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

По установленному в 2012 году проверкой КСК Малмыжского района нарушению по неисполнению ООО «Инженерные сети» (Подрядчик) обязательств по муниципальному контракту в части сроков выполнения работ по МКОУ ДОД ДЮСШ г. Малмыжа, Заказчиком предъявлено претензионное письмо о неисполнении обязательств и о начислении штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ в сумме 192951 рублей.

Подрядчик возместил начисленные пени Управлению образования до 01.12.2012 года в полном объеме, то есть 192951 рублей.

При проведении контрольного мероприятия установлено следующее:

- В нарушение п.3.10 Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденного постановлением администрации Малмыжского района от 17.12.2012 № 1039 управлением культуры, молодежной политики и спорта администрацией Малмыжского района допускалось не полное и несвоевременное внесение изменений в муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Малмыжском районе» на 2011-2015 годы.

- В нарушение п.5 постановления Правительства Кировской области от 15.11.2011 № 127/575 «О распределении и предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам на ремонтные работы объектов спорта муниципальной собственности» финансовым органом не выполнена обязанность перечисления межбюджетного трансферта в бюджет поселения не позднее следующего рабочего дня.

- При проверке расходования остатка неиспользованных средств областного бюджета в 2012 году в сумме 40559,73 рублей установлено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 27198 рублей.

Заключенный договор подряда (от 19.10.2012 №2 ИП Набиуллин Э.М.) на изготовление с установкой дверей в количестве 3 штуки стоимостью 27198 рублей и скамеек в количестве 10 штук стоимостью 13002 рублей на общую сумму 40200 рублей повторяет уже выполненные работы по демонтажу и установке дверей предыдущим подрядчиком ООО «Стройжилсервис» по муниципальному контракту от 27.06.2012 № 0140300020112000001-0093087-01, заключенному на выполнение ремонта здания спорткомплекса. Выполненная работа была принята и оплачена. Таким образом, в рамках одного и того же мероприятия одна и та же работа была дважды оплачена разным Исполнителям.

- В Новосмаильском сельском поселении допущены нарушения Приказа Минфина России от 21.12.2011 №18н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» в части применения бюджетной классификации.

- В нарушение ст.215 Гражданского Кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ энергосберегающее оборудование в сумме 305263 рубля, поступившее из внебюджетных источников в рамках софинансирования по Соглашению о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам на ремонтные работы объектов спорта в 2011 году от 23.12.2011 №17, не принято в казну муниципального образования Новосмаильское сельское поселение.

- В Новосмаильском сельском поселении допущены нарушения Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" и Приказа Минфина России от 06.12.2010 N 162н (ред. от 24.12.2012) "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"в части бюджетного учета казны, основных средств и начисления амортизации.

- В нарушение Порядка ведения органами местного самоуправления реестра муниципального имущества, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 №424, представленный реестр на 01.01.2014 года Новосмаильского сельского поселения не соответствует требованиям действующего законодательства.

- Положение о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Новосмаильское сельское поселение не соответствует нормам действующего законодательства.

- Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, переданным на праве оперативного управления МКОУ ДОД СОШ г.Малмыжа, заключены с нарушением п.1.4 Положения «О порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» утвержденного решением районной Думы от 20.09.2010 №14/47 .

- В нарушение [п. 24 ст. 2](consultantplus://offline/ref=1E568D4294631A452C2BBF1ADB4A2051B50A1EC18B2588AAB3A5640F55CAEF5DC3B1AD4476a9ECM) Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ работник, принятый тренером-педагогом спорткомплекса с. Новая Смаиль, не имеет соответствующего образования.

- При анализе расходов за 2013 год контрольно-счетная комиссия выявила проведение расходов по техническому обслуживанию газопровода и газового оборудования за счет бюджетных назначений по спорткомплексу с. Новая Смаиль в сумме 3799,50 рублей, тогда как в соответствии с Договором безвозмездного пользования от 24.10.2012 г с ООО «ЖКХ» данные расходы должен нести «Ссудополучатель», то есть ООО «ЖКХ» , что явилось неэффективным расходованием бюджетных средств.

- Установлено предоставление недостоверной отчетности о расходовании межбюджетного трансферта.

По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Новосмаильского сельского поселения, главы администрации Малмыжского района направлены представления об устранении нарушений.