КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛМЫЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«20» ноября 2017 г.                                                                                           № 5

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверки    формирования    и    использования    бюджетных    ассигнований дорожных фондов     муниципальных     образований     Малмыжского района Кировской    области»

(утвержден распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии

Малмыжского района Кировской области от 20.11.2017 г. № 9)

1. Основание для проведения мероприятия:

Пункт 2.1.3 раздела II Плана работы контрольно счетной комиссии Малмыжского района Кировской области на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии Малмыжского района от 30.12.2016 №13.

2. Предмет мероприятия:

Бюджетные средства, подлежащие использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы доходов, формирующих ассигнования дорожных фондов, объемы финансирования из областного и местных бюджетов, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, первичные документы, подтверждающие приобретение товаров, выполнение работ (услуг), регистры учета, бюджетная и иная отчетность.

Нормативные правовые акты, регламентирующие создание дорожных фондов, порядки формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов.

3. Цели мероприятия:

Проверить соблюдение требований законодательства при формировании и использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области и дорожных фондов муниципальных образований Кировской области.

4. Объекты мероприятия:

- муниципальное казённое учреждение администрация муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области;

- муниципальное казённое учреждение администрация муниципального образования Малмыжское городское поселение Кировской области.

5. Исследуемый период: 2012 – 9 месяцев 2017 годы.

6. Сроки проведения мероприятия – 4 квартал 2017 года.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы

На территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области в соответствии с Бюджетным кодеком РФ и решением Малмыжской районной Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Малмыжского района» от 29.11.2013 №5/25 создан дорожный фонд Малмыжского района Кировской области (далее – Дорожный фонд). Дорожный фонд представляет собой часть средств районного бюджета, подлежащую использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Малмыжского района, в том числе дорог общего пользования населенных пунктов поселений Малмыжского района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Муниципальным образованиям - поселениям Малмыжского района средства из дорожного фонда на осуществление ими дорожной деятельности предоставляются в виде иных межбюджетных трансфертов главным распорядителем средств районного бюджета – администрацией Малмыжского района на основании решений районной Думы о бюджете Малмыжского района на соответствующий финансовый год.

Кроме того, каждым муниципальным образованием Малмыжского района – 17 сельскими и 1 городским поселениями созданы дорожные фонды поселений с целью финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Протяжённость всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Малмыжского района составляет 718,9 км (по данным отдела планирования доходов и расходов финансового управления администрации Малмыжского района), в том числе районных дорог вне населенных пунктов, на содержание которых муниципальному району предоставляется субсидия из областного бюджета – 354,27 км, дорог городского поселения – 52,353 км.

Условия предоставления субсидий из областного бюджета установлены соответствующими порядками, утверждёнными постановлениями Правительства области, а условия предоставления субсидий из районного бюджета муниципальным образованиям района - сельским и городскому поселениям установлены решениями районной Думы Малмыжского района о бюджете на соответствующий финансовый год.

К условиям предоставления субсидий из областного бюджета, утверждёнными порядками отнесено:

- обеспечение установленного уровня софинансирования за счет средств местных бюджетов (в проверяемом периоде устанавливался по проверяемым субсидиям от 5 % до 11,44%);

- наличие муниципальной программы соответствующего муниципального образования, включающей мероприятия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Министерством транспорта Кировской области (до июня 2016 года Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области) и администрацией муниципального района, а при передаче субсидий в бюджеты поселений наличие тройственного соглашения между Министерством, администрациями муниципального района и поселения;

- с 2016 года - обеспечение централизации закупок, то есть проведение процедуры закупки уполномоченным областным учреждением КОГ КУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок»;

- фактическое выполнение работ (оказания услуг).

К условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета, утвержденным решениями Малмыжской районной Думой о бюджете отнесено:

- наличие локально-сметного расчета;

- наличие соглашения о предоставлении иного МБТ, заключенного между администрацией Малмыжского района и администрациями поселений;

- наличие муниципальной программы, включающей мероприятия, на которые предоставляется трансферт;

- фактическое выполнение работ (оказание услуг).

В проверяемый период за счёт средств областного бюджета и софинансирования из районного бюджета осуществлялось содержание 354,27 км автомобильных дорог, отремонтировано 0,5 км автомобильной дороги в границах г. Малмыж, ведется строительство автомобильной дороги с твердым покрытием Порез – Пукшинерь для обеспечения круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования протяженностью 4,3 км.

Ввиду участия поселений Малмыжского района в 2015 – 2017 годы: г. Малмыж, с. Аджим в проектах поддержки местных инициатив за счет средств субсидии из областного бюджета, софинансирования из местного бюджета поселений, безвозмездных поступлений от населения и юридических лиц отремонтировано 4622 кв. м. улично-дорожной сети (тротуаров) и 2,735 км автомобильных дорог сельского поселения с щебеночным покрытием.

За счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных районным бюджетом городскому поселению, в проверяемый период в городе отремонтировано 0,692 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, частично содержались дороги поселения и проведено профилирование дорог в г. Малмыж.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

8.1. Анализ объёмов финансирования за счет средств областного бюджета.

Объёмы средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию Малмыжский муниципальный район, на дорожную деятельность в проверяемом периоде представлены в таблице (тыс. руб.):

| Период/назначение | Утвержденный постановлением Правительства Кировской области, Законом Кировской области о бюджете | Утвержденный решением районной Думы о бюджете | Фактически поступившая субсидия из областного бюджета | Кассовый расход средств субсидии | Остаток средств субсидии | Кассовый расход за счет средств местных бюджетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 22476,2 | 22476,2 | 22476,2 | 22476,2 | - | 1131,1 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов | 22476,2 | 22476,2 | 22476,2 | 22476,2 | - | 1131,1 |
| 2016 | 26315 | 26315 | 24345,5 | 24345,5 | 1969,5 | 3035 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов | 21565 | 21565 | 19599,4 | 19599,4 | 1965,6 | 2785 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения | 4750 | 4750 | 4746,1 | 4746,1 | 3,9 | 250 |
| 9 месяцев 2017 | 120333,5 | 120333,5 | 26932,5 | 26932,5 | 93401 | 2606,5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов | 29166,5 | 29166,5 | 25645,8 | 25645,8 | 3520,7 | 2605 |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов | 91167 | 91167 | 1286,7 | 1286,7 | 89880,3 | 1,5 |

За проверенный период плановый объем субсидии из областного бюджета на дорожную деятельность составил 169124,7 тыс. рублей, фактические расходы составили с учетом исполнения за 9 месяцев 2017 года 73754,2 тыс. рублей. Софинансирование из бюджета Малмыжского района предусмотрено в объеме 7213,9 тыс. рублей, фактически по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года расходы составили 6772,6 тыс. рублей.

В основном за период с 2015 – 2017 гг. субсидия из областного бюджета муниципальному району предоставлялась на содержание автомобильных дорог муниципального района вне населенных пунктов.

В 2016 году за счет дополнительных средств, выделенных по решению Губернатора Кировской области, произведен ремонт проезжей части ул. Чернышевского г. Малмыж протяженностью 0,5 км, а в 2017 году в рамках запланированных мероприятий по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» осуществляется строительство автомобильной дороги    Порез – Пукшинерь.

В предыдущие периоды субсидировалось областью:

- строительство автомобильных дорог к сельским населённым пунктам в 2013 году – строительство дорог Киров-Малмыж-Вятские Поляны – Поречке Китяк и Удмурт Китяк протяженностью 3,59 км,

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов в 2013 году подъезд к д. Марс, протяженностью 0,7 км и автодороги г. Малмыж – с. Мари-Малмыж протяженностью 0,6 км,

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта г. Малмыж протяженностью 0,289 км,

- проектирование в 2014 году строительства автомобильной дороги Порез – Пукшинерь.

В 2014 и 2016 году субсидии из областного бюджета поступили не полном объеме из-за недостатка средств Дорожного фонда Кировской области, в связи с чем на начало 2015 года и 2017 года образовалась кредиторская задолженность по выполненным Подрядчиками (Исполнителями) работам.  Недофинансирование составило 2955,76 тыс. рублей.

При этом согласно имевшимся лимитам бюджетных обязательств администрацией Малмыжского района были заключены договоры на содержание автомобильных дорог и приняты выполненные работы.

Ввиду грамотного определения в муниципальных контрактах сроков оплаты выполненных работ: «по мере поступления денежных средств из областного бюджета в течение 5 рабочих дней» нарушения администрацией Малмыжского района обязательств перед Подрядчиками не установлено.

В тоже время, в связи с недофинансированием средств субсидии из областного бюджета по проектам местных инициатив за администрацией Малмыжского городского поселения по состоянию на 01.01.2017 года образовалась задолженность перед КОГП «Вятские автомобильные дороги»: за 2016 год в сумме 822,685 тыс. рублей, которая была погашена 01.02.2017 года при установленных муниципальным контрактом сроках - не позднее 30.12.2016. Нарушение сроков оплаты составило 32 календарных дня.

В результате недофинансирование явилось одной из главных причин нарушения муниципальным заказчиком сроков оплаты выполненных работ (нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ).

В ходе проверки обращено внимание на риск не освоения муниципальным образованием Малмыжский муниципальный район в 2017 году средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на строительство автомобильной дороги Порез – Пукшинерь.

В соответствии с Законом Кировской области об областном бюджете на 2017 год, принятым постановлением Законодательного Собрания от 30.11.2016 №32-ЗО, Малмыжскому муниципальному району предоставлена субсидия на строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в сумме 91166,971 тыс. рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии подписано областью и администрацией Малмыжского района 22.03.2017 года с соответствующим софинансированием из районного бюджета в сумме 95 тыс. рублей.

28.03.2017 года администрация Малмыжского района разместило в ЕИС системе закупок извещение о проведении электронного аукциона на строительство автомобильной дороги Порез – Пукшинерь.

По результатам состоявшегося электронного аукциона 25.04.2017 года был установлен победитель АО «Кировский сельский строительный комбинат», но ввиду поступившей жалобы от ООО «Строительная недвижимость», которая в конечном итоге была не удовлетворена ввиду отсутствия оснований, и перепроверки аукционной документации ФАС Кировской области аннулировало результаты аукциона предписанием от 28.04.2017 года.

Таким образом, в связи с некорректным составлением администрацией Малмыжского района технического задания и некачественной ее проверки КОГ КУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок», и как следствие отмены итогов первого аукциона, сроки проведения повторной процедуры закупки и заключения контракта сместились еще почти на 2 месяца, что в условиях нашего климата соответственно увеличивает риск по своевременному выполнению работ.

В результате повторно проведенного аукциона 17.07.2017 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная недвижимость» стоимостью 85530 тыс. рублей на выполнение работ по строительству автомобильной дороги Порез – Пукшинерь со сроком исполнения 01.11.2017 года.

В ходе проверки были установлены нарушения со стороны Подрядчика обязательств по своевременному выполнению работ, в том числе нарушения установленных графиком промежуточных сроков выполнения работ, а также ненадлежащее исполнение работ, несоответствующее условиям технического задания муниципального контракта, что привело к разрушению автомобильной дороги, по которой осуществлялась перевозка материалов между населенными пунктами с. Исаево и с. Аджим Аджимского сельского поселения, с. Ральники и д. Порез Ральниковского сельского поселения.

По состоянию на 10.11.2017 согласно актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) по строительству дороги Порез-Пукшинерь ООО «Строительная недвижимость» выполнены работы на сумму 29699,14 тыс. рублей, что составляет 34,7% от общей стоимости муниципального контракта.

По предложению контрольно-счетной комиссии в ходе проведения проверки администрация Малмыжского района направила Подрядчику ООО «Строительная недвижимость» претензию от 19.10.2017 №2007-01-17 с требованием об уплате неустойки (штрафов, пеней) в связи со срывом установленных промежуточных сроков работ и нарушения условий исполнения технического задания муниципального контракта.

8.2. Анализ объёмов финансирования за счет средств районного бюджета.

Объёмы средств районного бюджета, выделенных муниципальному образованию Малмыжское городское поселение, на дорожную деятельность в проверяемом периоде представлены в таблице (тыс. руб.):

| Период/назначение | Утвержденный решением районной Думы о бюджете | Фактически поступившие иные межбюджетные трансферты (иные МБТ) из районного бюджета | Кассовый расход иных МБТ | Остаток средств иных МБТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 3650 | 3650 | 3450 | 200 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов | 200 | 200 | - | 200 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения | 3450 | 3450 | 3450 | - |
| 9 месяцев 2017 | 3500 | 3497,3 | 3697,3 | - |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов | 500 | 499,6 | 699,6 | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения | 3000 | 2997,7 | 2997,7 | - |

За проверенный период планируемый размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на дорожную деятельность составил 7150 тыс. рублей, фактические расходы с учетом проведения электронных аукционов составили 7147,3 тыс. рублей.

Основное направление – ремонт дорог в границах г. Малмыжа: в 2016 году ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. К. Маркса протяженностью 0,5 км, в 2017 году – ремонт проезжей части по ул. Ленина и ул. Комсомольской протяженностью 0,162 км.

Проверкой была установлена задержка расчетов по выполненным работам по ремонту дороги в 2017 году с КОГП «Вятавтодор» на 21 календарный день. В результате Подрядчиком была предъявлена претензия к администрации Малмыжского городского поселения, что в конечном итоге могло повлечь начисление пеней и соответственно дополнительных потерь городского бюджета на их уплату.

За период с 2016 – 2017 гг. также предоставлялись средства районного бюджета на содержание дорог городского поселения в сумме 700 тыс. рублей. В 2016 году выделенные межбюджетные трансферты не были освоены и в соответствии с заключенным с районом Соглашением направлены на вышеуказанные цели в 2017 году на услуги по вывозке снега ИП Заболотских А.В.

Средства, предоставленные в 2017 году, направлены на выполнение работ по предписанию ГИБДД по профилированию улиц г. Малмыж.

В 2015 году за счет средств районного бюджета проводился капитальный ремонт дорожного покрытия г. Малмыж по ул. Комсомольская протяженностью 0,63 км, ремонт дороги по ул. Фрунзе и другим улицам общей протяженностью 1,315 км.

8.3. Планирование и нормативно-правовое обеспечение дорожной деятельности.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ) установлено, что планирование дорожной деятельности на муниципальном уровне осуществляется органами местного самоуправления на основании документов территориального планирования, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ.

Указанные требования к планированию дорожной деятельности в администрациях Малмыжского района и Малмыжского городского поселения не соблюдаются.

При наличии утвержденных нормативов финансовых затрат на 1 км дорог в размере: на содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 33,784 тыс. рублей, на ремонт – 1724 тыс. рублей, на капитальный ремонт  в размере 8774 тыс. рублей, фактически данные нормативы при планировании бюджетных ассигнований не используются.

Так, например, по администрации Малмыжского района бóльшую часть средств на дорожную деятельность (до 96,2 %) составляют субсидии из областного бюджета, расчёт которых осуществляется на основании нормативов, принятых на областном уровне. Размер их более чем в 2 раза превышает нормативы, установленные на районном уровне.

А по городскому поселению при расчете требуемых ассигнований на содержание дорог города согласно утвержденным нормативам без применения индекса-дефлятора, составившим 1836,971 тыс. рублей, установлено, что наличие собственных доходов, за счет которых формируется дорожный фонд поселения не обеспечивает покрытие данных расходов, в связи с чем поселение направляет поступления от налоговых и неналоговых доходов на компенсирование недостатка средств.

А при направлении межбюджетных трансфертов городскому поселению из районного или областного бюджетов бюджетные ассигнования превышают установленные нормативы.

За период с 2013 по 2017 годы оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с соблюдением порядка, установленного приказом Минтранса России от 27.08.2009 № 150, муниципальными образованиями района не проводилась.

В соответствии с Законом № 257-ФЗ результаты оценки состояния автодорог должны, наряду с нормативами финансовых затрат, являться основанием для проведения ремонта или капитального ремонта автомобильных дорог и распределения бюджетных средств по конкретным объектам (участкам) дорожной инфраструктуры. Не проведение оценки и отсутствие нормативов финансовых затрат создаёт риск субъективного подхода к распределению по объектам бюджетных средств на содержание и ремонт дорог.

Кроме того, в нарушение муниципальных порядков ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, принятых в соответствии со статьёй 17 Закона № 257-ФЗ, администрациями Малмыжского района и городского поселений не разрабатываются годовые и перспективные планы дорожных работ.

Нарушений условия получения субсидий о наличии соответствующих муниципальных программ в администрациях Малмыжского района и городского поселения не установлено.

Однако допускаются нарушения и недостатки, связанные со своевременной актуализацией программ и соответствия объема ассигнований, утвержденным Думами бюджетам, с отсутствием в программах обязательных целевых показателей эффективности, либо отсутствием ссылки на порядок определения их результатов, а также с не размещением на официальных сайтах муниципальных образований проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ в рамках Годового отчета по их реализации.

Отчётные значения показателя программы и статистической формы «Сведения об автомобильных дорогах, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма №3-ДГ) «Доля протяжённости дорог, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог» вызывают сомнение, поскольку, как отмечено выше, оценка технического состояния муниципальных дорог не проводится.

Так, например, в Малмыжском городском поселении данный показатель снижается в связи с проводимыми незначительными ежегодными ремонтами, как за счет собственных средств, так и с привлечением средств областного или районного бюджетов: в 2015 – 90%, в 2016 – 76%, а в администрации Малмыжского района из-за отсутствия средств ремонт автодорог не проводился с 2014 года, а указанный показатель остается неизменным с 2012 года в размере 75,8%.

Некачественная оценка эффективности программ или её отсутствие могут снизить качество планирования дальнейших мероприятий в сфере дорожной деятельности, основанное только на количественных показателях и отдельных недостоверных данных о результате использования бюджетных средств в отчётном периоде.

Нормативно-правовое обеспечение дорожной деятельности.

В нарушение Закона № 257-ФЗ в проверенных учреждениях  отсутствует либо недоработана или не соответствует требованиям законодательства нормативно-правовая база, регламентирующая дорожную деятельность: порядки содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения; нормативные правовые акты по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, нормативы по определению размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения и др.

Не в полной мере реализуются органами местного самоуправления установленные Законом № 257-ФЗ полномочия по информационному обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения, установлению стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, созданию и использованию парковок (парковочных мест), установления размера платы за парковочные места.

На указанные нарушения Закона № 257-ФЗ Контрольно-счётная комиссия Малмыжского района указывала по итогам проверки 2015 года.

Однако до настоящего времени нормативно-правовая база сформирована не полностью.

Отсутствие нормативных актов, а также специального оборудования для проведения обязательной ежегодной оценки технического состояния дорог, для измерения весовых параметров транспортных средств с целью определения вреда, причиняемого транспортными средствами, дорогам общего пользования местного значения в границах Малмыжского района, снижает уровень сохранности дорог (сохранности результатов использования бюджетных средств), не позволяет получать в бюджет дополнительные доходы (за счёт возмещения вреда, причинённого дорогам тяжеловесными транспортными средствами, платы за присоединение объектов дорожного сервиса к местным автодорогам и т. д.), снижает эффективность планирования и использования бюджетных средств на дорожную деятельность, что не позволяет получить максимальный эффект от использования бюджетных средств.

Распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р утверждены рекомендации по установлению гарантийного срока эксплуатационной надёжности и предоставлению подрядчиками гарантийных паспортов, которые позволяли бы снизить риски дополнительных расходов бюджета на устранение дефектов, проявляющихся в ходе эксплуатации дорог.

Согласно принятым администрациями Малмыжского района и городского поселения порядкам содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения после окончания работ по ремонту автомобильных дорог Подрядчик представляет приемочной комиссии установленный перечень документов в состав, которых входит гарантийный паспорт по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.

В результате проверкой отмечается, что обязанность по предоставлению гарантийного паспорта на отремонтированную дорогу выполняется лишь КОГП «Вятавтодор». В тоже время допускается занижение гарантийных сроков на отремонтированные дороги самим Заказчиком в муниципальных контрактах.

Не предоставлен гарантийный паспорт на отремонтированное в 2017 году щебеночное покрытие дороги по ул. Чехова г. Малмыж ИП Кадировым И.И.

Таким образом, Заказчик осуществил приемку в нарушение собственного нормативного правового акта и непредъявления требований к Подрядчику по выполнению им гарантийных обязательств, установленных контрактом.

Все эти факты создают риск дополнительных расходов местных бюджетов на устранение выявляющихся в ходе эксплуатации отремонтированных дорог дефектов, которые потенциально являются гарантийными случаями (по нормам Минтранса России).

8.4. Отдельные вопросы формирования муниципальных дорожных фондов.

Пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ установлено, что объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема доходов от:

- акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда (субсидий на дорожную деятельность из областного бюджета, штрафов (неустоек, пеней), взысканных с подрядчиков, ненадлежащим образом выполняющих свои обязательства по контрактам, исполнение которых предусмотрено за счёт дорожного фонда, и других доходов, установленных указанным решением).

Кроме того, бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, должны направляться на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Контрольным мероприятием выявлены нарушения указанных требований п. 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ и соответствующих муниципальных нормативных правовых актов, а также факты отвлечения средств, которые должны поступать в доход дорожных фондов, на иные цели.

Так, ассигнования дорожного фонда Малмыжского района в 2014 году утверждены меньше объёма прогнозных поступлений доходов дорожного фонда, в связи с чем занижены на 226,6 тыс. руб., не учтён остаток ассигнований дорожного фонда, неиспользованных в 2015 году, что занизило объем дорожного фонда в сумме 1681,9 тыс. рублей.

Кроме того, нормативными правовыми актами муниципальных образований Малмыжского района установлено, что при снижении или увеличении поступлений, формирующих дорожный фонд, по отношению к плановым показателям ассигнования дорожного фонда корректируются.

В нарушение вышеуказанного по итогам исполнения бюджета за 2015 год превышение поступлений в сумме 16,4 тыс. рублей администрацией Малмыжского района не было направлено на увеличение дорожного фонда в 2016 году. Все выявленные нарушения в конечном итоге исправлены.

Подобных нарушений со стороны администрации Малмыжского городского поселения не установлено.

В то же время проведя проверку полноты формирования и использования бюджетных дорожных фондов установлены также множественные нарушения:

- занижение ассигнований дорожного фонда по отношению к объемам прогнозных поступлений доходов в Аджимском, Каксинвайском, Рожкинском, Ральниковском, Плотбищенском, Т-В-Гоньбинском с/поселениях,

- во всех сельских поселениях не направлялись остатки неиспользованных ассигнований дорожного фонда на его увеличение в следующем финансовом году,

- не увеличивались средства дорожного фонда на разницу фактических поступлений к плановым назначениям в Арыкском, Б.Китякском, Каксинвайском, Калининском, Старо-Тушкинском, Рожкинском, Ральниковском с/поселениях.

Так, согласно представленным годовым Отчетам об исполнении бюджета (ф.0503127) муниципальных образований за 2014, 2015, 2016 и 9 месяцев 2017 года установлено занижение средств дорожного фонда по состоянию на 01.10.2017 года в сумме 2670,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе поселений:

| №п/п | Наименование с/поселения | Занижение дорожного фонда по состоянию на 01.10.2017, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аджимском | 559,7 |
| 2 | Калининское | 543,2 |
| 3 | Б-Китякское | 514,4 |
| 4 | Старо -Тушкинское | 345,5 |
| 5 | Плотбищенское | 240,1 |
| 6 | Старо-Ирюкское | 128,3 |
| 7 | Каксинвайское | 108,1 |
| 8 | Преображенское | 54,5 |
| 9 | Ральниковское | 51,5 |
| 10 | Константиновское | 50,9 |
| 11 | Н.Смаильском | 19 |
| 12 | Мелетское | 15,9 |
| 13 | Рожкинское | 15,2 |
| 14 | Т-В-Гоньбинское | 12,7 |
| 15 | Мари-Малмыжское | 11,9 |
|  | Итого | 2670,9 |

Занижение бюджетных ассигнований дорожных фондов негативным образом сказывается на качестве муниципальных автомобильных дорог вследствие снижения объёмов дорожных работ. Из-за этого повышается риск дополнительных неэффективных расходов на уплату административных штрафов за ненадлежащее содержание автодорог местного значения.

Например, из бюджета Малмыжского городского поселения на основании постановлений ГИБДД и судебных решений в 2016 – 2017 гг. выплачены такие штрафы на общую сумму 60 тыс. руб.

8.5. Проверка расходования муниципальными образованиями бюджетных средств на дорожную деятельность.

В ходе проверки по прежнему выявляются факты нарушения подрядчиками и исполнителями работ (услуг) договорных условий в части сроков выполнения работ (оказания услуг), которые выявлены в  2017 году в администрации Малмыжского района по строительству дороги Порез-Пукшинерь ООО «Строительная недвижимость» в сумме 85530 тыс. рублей, что может повлечь неосвоение средств субсидии, и ее возврат в областной бюджет.

Муниципальные заказчики не во всех случаях выполняют обязанности (используют право) по взысканию с подрядных организаций штрафных санкций за ненадлежащее исполнение контрактов, что отрицательно влияет на уровень ответственности подрядчиков.

Так, например, за проверяемый период администрации Малмыжского городского поселения ГИБДД ОМВД России по Малмыжскому району неоднократно выписывались предписания о несоответствии технического и транспортно-эксплуатационного состояния автодорог городского поселения и устранении нарушений в содержании участков улиц, как при осенне-зимнем содержании, так и в весенне-летний период, составлялись представления в 2016 году о ненадлежащем исполнении Подрядчиком ИП Заболотских А.В. обязательств по зимнему содержанию улиц города – несвоевременная уборка снега с улиц, образование колеи.

Пунктом 6.7 муниципального контракта №39 от 28.12.2016 на содержание дорог в январе-апреле 2016 года ИП Заболотских А.В. предусматривается штраф в сумме 58424 рублей за ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту. Однако администрация Малмыжского района не воспользовалась своим правом и не применила никаких санкций.

В условиях систематического недофинансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения администрацией Малмыжского городского поселения не обеспечены полнота и своевременность поступления доходов дорожных фондов от уплаты штрафных санкций.

Установленные контрольным мероприятием нарушения законодательства о размещении муниципального заказа связаны с некачественным планированием дорожной деятельности в муниципальных образованиях и ненадлежащим исполнением обязанностей муниципальными заказчиками.

Так, например, некачественное составление технического задания по строительству в 2017 году автомобильной дороги Порез-Пукшинерь, в связи с чем результаты первого электронного аукциона были аннулированы, привело к задержке сроков начала работ Подрядчиком, установленным по итогам повторного аукциона.

Также установлено осуществление закупки органами местного самоуправления на содержание дорог в 2016 году на 2017 плановый период при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств в сумме 19211,543 тыс. рублей.

По-прежнему распространены нарушения и недостатки, связанные с приёмкой выполненных дорожных работ.

Вышеуказанные факты неэффективные расходы, нарушения законодательства о закупках и другие нарушения свидетельствуют о некачественной реализации органами местного самоуправления полномочий главных распорядителей бюджетных средств в части обеспечения результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств, установленных статьёй 158 Бюджетного кодекса РФ.

Допускаются многочисленные нарушения при оформлении исполнительной документации, на основании которой ведётся приёмка работ, сроки выполнения работ, гарантийные сроки и др. Нарушения в исполнительной документации выявлены в администрации Малмыжского района  и администрации Малмыжского городского поселения.

Так в администрации Малмыжского района выявлено – подписание актов выполненных работ при отсутствии исполнительной документации (журналов работ, сертификатов на использованные материалы).

Некачественная подготовка исполнительной документации и другие нарушения свидетельствуют о ненадлежащем выполнении функций строительного контроля.

Проверкой также выявлены различные нарушения бухгалтерского (бюджетного) учёта, нарушения в учёте муниципального имущества, отсутствие необходимого  строительного контроля и др.

8.6. Всего в ходе контрольного мероприятия выявлено 76 нарушений (из них 53 – нефинансовые) на сумму 27532,84 тыс. руб., в том числе:

- неэффективное использование бюджетных средств (штрафы за ненадлежащее содержание дорог) – 60 тыс. руб.;

- занижение доходов (непредъявление штрафных санкций и др.);

- использование средств с нарушением законодательства (в том числе нарушения законодательства о закупках – 19211,543 тыс. рублей, нарушения при формировании дорожных фондов – 8261,3 тыс. рублей) – 27472,843 тыс. руб.;

- прочие нефинансовые нарушения (бухгалтерский и бюджетный учёт, учёт имущества, нарушения при реализации муниципальных программ и др.).

По результатам проверки направлено 17 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствующим.

9. Выводы:

1) За проверенный период расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на дорожную деятельность составили 73754,2 тыс. рублей. Соответствующее софинансирование из бюджетов муниципальных образований составило 6772,6 тыс. рублей.

За счёт субсидий из областного бюджета и местного софинансирования на общую сумму 80526,8 тыс. руб. в проверяемый период осуществлялось содержание 354,27 км автомобильных дорог, проведён ремонт 0,5 км автомобильных дорог, осуществляется строительство дороги Порез-Пукшинерь протяженностью 4,3 км.

2) Расходы районного бюджета за период с 2015-2017 годы на предоставление иных межбюджетных трансфертов Малмыжскому городскому поселению составили 7147,3 тыс. рублей.

За счет средств районного бюджета отремонтировано 0,662 км проезжей части автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в г. Малмыж, а также частично содержались дороги городского поселения.

3) Из-за недостатка средств областного дорожного фонда в 2014 и 2016 годах недофинансирование субсидий по уже доведённым лимитам бюджетных обязательств, в том числе по проектам местных инициатив составило 3778,445 тыс. руб. по проверенным объектам, что привело к просрочке оплаты выполненных дорожных работ в муниципальных образованиях и создало риск уплаты штрафных санкций по искам подрядчиков.

Низкое финансирование дорожной деятельности, в особенности городского поселения, не позволяет обеспечить положительную динамику качества автомобильных дорог местного значения. Доля автомобильных дорог местного значения, не удовлетворяющих нормативным требованиям, по состоянию на 01.01.2017 составляет в городском поселении 76 % в администрации Малмыжского района 75,8%.

4) В результате некорректного составления администрацией Малмыжского района технического задания по строительству автомобильной дороги Порез-Пукшинерь в 2017 году и некачественной проверки КОГ КУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» аукционной документации по данной закупке, были отменены результаты первого аукциона, сроки проведения повторной процедуры закупки и заключения контракта сместились еще почти на 2 месяца, что в условиях нашего климата соответственно увеличивает риск по своевременному выполнению работ.

5) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется органами местного самоуправления в условиях неполной муниципальной нормативно-правовой базы, без надлежащего планирования и обоснования проведения дорожных работ, что не позволяет получать максимальный эффект от использования бюджетных средств.

5.1) В администрациях Малмыжского района и городского поселения нормативы финансовых затрат на выполнение дорожных работ утверждены, но при планировании ассигнований на осуществление дорожной деятельности не учитываются и являются лишь формальным выполнением установленных законодательством норм.

В нарушение требований законодательства в администрациях не проводится оценка технического состояния дорог, служащая основанием для проведения работ по ремонту и содержанию, не разрабатываются годовые и перспективные планы дорожных работ.

5.2) Не до конца сформирована муниципальная нормативно-правовая база, регламентирующая планирование и расходование бюджетных средств на дорожную деятельность, На данные нарушения Закона № 257-ФЗ контрольно-счётная комиссия указывала органам местного самоуправления по итогам проверок 2015 года.

5.3) Также на эффективность планирования и расходования средств в дорожной сфере негативно сказываются нарушения и недостатки, связанные с формированием, утверждением, реализацией и оценкой эффективности муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства. Установленные критерии эффективности реализации программ не позволяют дать на их основе достоверную оценку эффективности бюджетных расходов на дорожную деятельность.

6) В условиях систематического недофинансирования дорожных работ в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ не обеспечена полнота формирования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов. Ассигнования формируются в объёме меньшем, чем предусмотренные решением о бюджете поступления доходных источников дорожных фондов (акцизов на нефтепродукты, штрафных санкций, взысканных с подрядчиков, и др.); не учитывается остаток бюджетных ассигнований, неиспользованных в предыдущем финансовом году, а также превышение фактических поступлений, формирующих дорожный фонд, над прогнозными показателями.

7) Сохраняется высокий уровень нарушений подрядчиками договорных сроков выполнения работ. Низкому уровню ответственности подрядных организаций способствует ненадлежащее проведение муниципальными заказчиками претензионной работы: несвоевременное, неполное предъявление штрафных санкций, что снижает уровень доходов муниципальных дорожных фондов.

8) В целях исключения риска дополнительных расходов на устранение дефектов, появляющихся в ходе эксплуатации отремонтированных дорог, контрольно-счётная комиссия по результатам проверки 2015 г. обращала внимание администраций Малмыжского района и Малмыжского городского поселения об обязательном установлении гарантийного срока эксплуатационной надёжности в муниципальных контрактах и предоставлении подрядчиками гарантийных паспортов, что обусловлено рекомендациями Минтранса России и собственными муниципальными нормативными актами. Проверкой отмечено отсутствие контроля за вышеуказанным со стороны администрации Малмыжского городского поселения.

Отчёт о результатах проверки был рассмотрен на заседании районной Думы Малмыжского района 22 декабря 2017 года.

Информация о результатах проверки направлена главе Малмыжского района Кировской области и в прокуратуру Малмыжского района Кировской области.

Председатель

контрольно-счетной комиссии

Малмыжского района                                                                        Г.А.Кулапина