АДМИНИСТРАЦИЯ

АРЫКСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛМЫЖСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017                                                                              №  15

д.  Арык

Об утверждении муниципальной программы администрации Арыкского сельского поселения «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы».

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Уставом муниципального образования Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области;

генеральным планом муниципального образования Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области, утвержденный решением Арыкской сельской  Думы от 28.12.2015 г.  № 46,

в целях обеспечения безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; обеспечения сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта,   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу администрации Арыкского сельского поселения «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы». (далее – Программа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование  Программы осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных средств и в пределах средств, предусмотренных бюджетом Арыкского сельского поселения на очередной финансовый год.

3.  Опубликовать   настоящее постановление   в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Арыкского

сельского поселения                                                    М.Р.Галимзянов

Приложение

Утверждена

постановлением администрации Арыкского сельского поселения

от 05.05.2017  № 15

Программа

комплексного развития

социальной инфраструктуры

аРЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

Малмыжского района Кировской области

на 2018 – 2027 годы

1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области; генеральный план муниципального образования Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области, утвержденный решением Арыкской сельской Думы от 28.12.2015 г. № 46 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области 612932, Кировская область, Малмыжский район, д. Арык, ул. Молодежная, д. 30 |
| Цели и задачи программы | Цели программы: обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта; обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения Задачи программы: анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры; прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года; формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района, планом и программой комплексного социально-экономического развития Малмыжского района Кировской области; оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения; оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования; предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения; предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности 3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих). 5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; Реконструкция объектов социальной инфраструктуры; Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения; Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих) Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2900,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Кировской области 2500,00 тыс. рублей; средства бюджета Малмыжского района 0,00 тыс. рублей; средства муниципального образования Арыкское сельское поселение 400,00 тыс. рублей внебюджетные средства муниципального образования Арыкское сельское поселение 00,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения; безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта; эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Общая площадь Арыкского сельского поселения составляет 196,15  кв. км.. Численность населения по данным на 01.01.2017 – 998 человек.

В состав поселения входят 14 населённых пунктов:

| Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| --- | --- |
| деревня Арык | 355 |
| деревня Агельдино | 10 |
| деревня Азбаев Ключ | 1 |
| деревня Актюба | 57 |
| деревня Большой Сатнур | 307 |
| деревня Дубровка | 3 |
| деревня Кучерга | 47 |
| деревня Малый Сатнур | 4 |
| деревня Мелетские Горки | 24 |
| деревня Никольское | 69 |
| деревня Пижинерь | 58 |
| деревня Подосиново | 19 |
| деревня Тукай | 19 |
| деревня Шурги | 25 |
| ИТОГО | 998 |

Демографическая ситуация

Общая численность населения поселения на 01.01.2017 составила 998 человек.

Детей  от 7 до 14 лет включительно – 95 человек, от 15 до 18 лет включительно – 20 человек.

Численность населения трудоспособного возраста составляет 405 человек (40,4 % от общей численности населения), старше трудоспособного возраста – 240 человек (24 % от общей численности населения), из них работающие лица пенсионного возраста – 30 человек (3,0 % от общей численности населения), неработающие лица пенсионного возраста 210 человек (21  % от общей численности населения).

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения

| № | Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирос (убыль) | 8 | 5 | 2 |
| 1.1 | Рождаемость, чел | 7 | 7 | 8 |
| 1.2 | Смертность, чел. | 15 | 12 | 10 |
| 2 | Общая численность населения | 1009 | 1002 | 998 |
| 3 | Средний возраст, лет |  | 43,49 |  |
| 3.1 | мужчины |  | 40,89 |  |
| 3.2 | женщины |  | 45,99 |  |

Демографическая ситуация в Муниципальном образовании неблагополучна. Причины низкой рождаемости многогранны. Отрицательно сказывается отсутствие у многих людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень жизни, в том числе качественных медицинских услуг, образования и воспитания.

Отрицательным моментом  демографической ситуации района является то, что смертность остается высокой и превышает рождаемость. За счет естественной убыли за период с 2014-2016 годов население поселения сократилось на 18 человек.  В 2016 году наблюдалось незначительное сокращение темпов естественной убыли населения поселения.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. В школах нет достаточного количество специалистов – учителей, в поселках с малой численностью закрыты школы, клубы. Рождаемость с 2012 года увеличивается за счет государственных выплат за рождение второго и последующих детей.

На показатели рождаемости влияют следующие факторы:

материальное благополучие;

государственные выплаты за рождение второго ребенка;

наличие собственного жилья;

уверенность в будущем подрастающего поколения.

Инвестиции

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории муниципального образования Арыкское сельское поселение за  2016 год составил 450 тыс.руб.

Финансы

Бюджет муниципального образования Арыкское сельское поселение формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Малмыжского района, а также областного бюджета.

Бюджет муниципального образования Арыкское сельское поселение за 2016 год по доходам составил 2158,1 тыс. рублей, что на 7,8 % выше, чем в 2015 году (1989,7 тыс. рублей).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год  732,5 тыс. рублей, что на 15,9 % выше, чем в 2015 году (615,5  тыс. рублей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 42,3 %, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 58,7 %.

Бюджет муниципального образования Арыкского сельского поселение в 2016 году по расходам исполнен в сумме 2367,6 тыс.  рублей или на 106,2 % от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 2178,9 тыс.  рублей или на 108,7 % от запланированных расходов.

Социальная сфера

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 103  человека. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2016 года составила 11250,4 рублей, что на 6,1  % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (10564,1 рублей).

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 6 человек, численность незанятых граждан составила 67 человек.

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено:

0,45 тыс. м2 объектов жилого назначения;

0,13 тыс. м2 объектов общественно-делового назначения;

-  тыс. м2 объектов социального назначения;

тыс. м2 объектов производственного назначения.

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Образование

На территории поселения находятся 2 школы . Численность учащихся составляет 60 человек . Общая численность детей дошкольного возраста составляет 49 человек.

| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Арык Малмыжского района Кировской области | д Арык, ул. Школьная, 6 | 2 | 200 | Удовлетворительное |
| 2 | Муниципальное казенное образова-тельное учрежде-ние основная об-щеобразовательная школа д. Большой Сатнур Малмыжского рай-она Кировской об-ласти | д. Большой Сатнур, ул. Зеленая, 19 | 1 | 100 | Удовлетворительное |

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во образовательных учреждений | 2 | 2 | 2 |
| Кол-во учащихся | 66 | 64 | 60 |
| Кол-во детей дошкольного возраста |  |  |  |
| Кол-во педагогических работников | 20 | 18 | 17 |
| с высшим образованием | 8 | 7 | 7 |
| со средне-специальным образованием | 12 | 11 | 10 |

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуации.

Педагогический состав. В школах трудится 17 педагогических работника. Средний возраст педагогических работников не более 40 лет, на лицо наличие кадрового состава педагогов в поселении,  есть и молодые специалисты.

Здравоохранение

На территории района находится Малмыжская центральная районная больница, 3 офиса врача общей практики. На территории поселения имеются только 4 фельдшерско-акушерских пункта. Жителям оказывается первая медицинская помощь. Малмыжская центральная районная больница находится на расстоянии 32 км. от центра поселения д. Арык, а ближайший офис врача общей практики в с. Константиновка на расстоянии – 17 км.

| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Никольское, ул. Сосновая, д. | 1 | Удовлетворительное |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Арык, ул. Молодежная, 28 | 1 | Удовлетворительное |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Пижинерь, ул. Березовая, д. | 1 | Удовлетворительное |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Большой Сатнур, ул. Спортивная, д.8, кв.1 | 1 | Удовлетворительное |

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей с высшим образованием | - | - | - |
| Численность фельдшеров | 6 | 6 | 5 |
| Численность среднего медицинского персонала | 4 | 1 | 0 |
| Кол-во медицинских учреждений | 4 | 4 | 4 |

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

высокая степень алкоголизации населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Физическая культура и массовый спорт

| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность (м2 площади пола) | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал ООШ д. Арык | д Арык, ул. Школьная, 6 | 250 | Удовлетворительное |
| 2 | Спортивный зал ООШ д. Большой Сатнур | д. Большой Сатнур, ул. Зеленая, 19 | 250 | Удовлетворительное |
| 3 | Футбольное поле | д Арык, ул. Школьная | 1000 | Удовлетворительное |
| 4 | Футбольное поле | д. Большой Сатнур, ул. Новая | 1000 | Удовлетворительное |

В поселении ведется спортивная работа:

При школе имеется площадка, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования, биатлон  и т.д.

В зимний период молодежь поселения катается  на лыжах.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных соревнованиях, сельских спартакиадах.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют:

дом культуры в д. Арык;

дом культуры в д. Большой Сатнур;

библиотеки в д. Арык;

библиотека в д. Большой Сатнур.

| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клубы |  | место |  |
| 1 | Дом культуры | д Арык, ул. Молодежная, д. 7Б | 100 | Удовлетворительное |
| 2 | Дом культуры | д. Большой Сат-нур, ул. Центральная, д. 58 | 40 | Удовлетворительное |
|  | Библиотеки |  | тыс. ед. хране-ния/читателей |  |
| 1 | Библиотека | д. Большой Сат-нур, ул. Зеленая, д.19 | 1000/76 | Удовлетворительное |
| 2 | Библиотека | д Арык, ул. Мо-лодежная, д. 30 | 1000/57 | Удовлетворительное |

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

| № | Тип социального объекта | Адрес местонахождения социального объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с РНГП | Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с РНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | В сфере образования: |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные школы Общеобразовательные школы | д. Арык, ул. Школьная, 6 д. Большой Сат-нур, ул. Зеленая, д.19 | 98 мест на 1 тыс. жителей 98 мест на 1 тыс. жителей | 500 метров 500 метров | 300 мест на 1 тыс. жителей 300 мест на 1 тыс. жителей | 7000 метров 1000 метров |
| II | В сфере здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАПы | д. Арык, ул. Молодежная, 28 д. Никольское, ул. Сосновая, д. Пижинерь, ул. Березовая, д. Большой Сатнур, ул. Спортивная, 8/1 | 1 на 300 жителей 1 на 300 жителей 1 на 300 жителей 1 на 300 жителей | Не нормируется Не нормируется Не нормируется Не нормируется | 1 на 300 жителей 1 на 150 жителей 1 на 100 жителей 1 на 300 жителей | Не нормируется Не нормируется Не нормируется Не нормируется |
| III | В сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал ООШ д. Арык Спортивный зал ООШ д. Большой Сатнур | д Арык, ул. Школьная, 6 д. Большой Сатнур, ул. Зеленая, 19 | 80 кв. м. на 1000 чел. 80 кв. м. на 1000 чел. | 500 метров 500 метров | 150 кв. м. на 500 чел. 150 кв. м. на 500 чел. | 7000 метров 1000 метров |
| 2 | Футбольное поле Футбольное поле | д Арык, ул. Школьная д. Большой Сатнур, ул. Новая | 1,9 кв. м. на 1 чел. 1,9 кв. м. на 1 чел. | 500 метров 500 метров | 2,5 кв. м. на 1 чел. 2,9 кв. м. на 1 чел. | 400 метров 300 метров |
| IV | В сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры Дом культуры | д Арык, ул. Молодежная, д. 7Б д. Большой Сат-нур, ул. Центральная, д. 58 | 50 кв. м. на 1000 чел. 50 кв. м. на 1000 чел. | 1000 метров 1000 метров | 140 кв. м. на 1000 чел. 120 кв. м. на 1000 чел. | 400 метров 300 метров |
| 2 | Библиотека Библиотека | д. Большой Сат-нур, ул. Зеленая, д.19 д Арык, ул. Мо-лодежная, д. 30 | 0,1 на 1000 чел. 0,1 на 1000 чел. | 1500 метров 1500 метров | 1 на 1000 чел. 1 на 1000 чел. | 400 метров 300 метров |
| V | В сфере торговли |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин ООО «Константиновское» | д. Арык, ул. Мо-лодежная, д. | 313 кв.м на 1000 чел. | 2500 метров | 338 кв.м на 1000 чел. | 2000 метров |
| 2 | Магазин ИП Никитин | д. Арык, ул. Школьная, д. | 313 кв.м на 1000 чел. | 2500 метров | 75 кв.м на 1000 чел. | 2000 метров |
| 3 | Магазин ИП Галиев | д. Арык, ул. Мо-лодежная, д. | 313 кв.м на 1000 чел. | 2500 метров | 140 кв.м на 1000 чел. | 2000 метров |
| 4 | Магазин ИП Галиев | д. Большой Сат-нур, ул. Централь-ная, д. | 313 кв.м на 1000 чел. | 2500 метров | 146 кв.м на 1000 чел. | 500 метров |
| 5 | Магазин ООО «Константиновское» | д. Большой Сат-нур, ул. Централь-ная, д. | 313 кв.м на 1000 чел. | 2500 метров | 325 кв.м на 1000 чел. | 500 метров |
| 6 | Магазин ООО «Кон-стантиновское» | д. Пижинерь, ул. Березовая, д. | 313 кв.м на 1000 чел. | 2500 метров | 750 кв.м на 1000 чел. | 1000 метров |
| VI | Объекты ритуального обслуживания населения |  |  |  |  |  |
|  | Кладбище д. Пижинерь | д. Пижинерь | 0,24 га на 1000жителей | Не нормируется | 8,0 на 1000жителей | Не нормируется |
|  | Кладбище д. Большой Сатнур | д. Большой Сатнур | 0,24 га на 1000жителей | Не нормируется | 3,2 на 1000жителей | Не нормируется |
|  | Кладбище д. Арык | д. Арык | 0,24 га на 1000жителей | Не нормируется | 2,8 на 1000жителей | Не нормируется |
|  | Кладбище д. Актюба | д. Актюба | 0,24 га на 1000жителей | Не нормируется | 17,0 на 1000жителей | Не нормируется |
|  | Кладбище д. Никольское | д. Никольское | 0,24 га на 1000жителей | Не нормируется | 16,0 на 1000жителей | Не нормируется |
|  | Кладбище д. Подосиново | д. Подосиново | 0,24 га на 1000жителей | Не нормируется | 52,0 на 1000жителей | Не нормируется |
|  | Кладбище д. Кучерга | д. Кучерга | 0,24 га на 1000жителей | Не нормируется | 10,0 на 1000жителей | Не нормируется |
|  | Кладбище д. Тукай | д. Тукай | 0,24 га на 1000жителей | Не нормируется | 26,0 на 1000жителей | Не нормируется |

Исходя из данных таблицы 2.4.1   население Арыкского сельского поселения в соответствии с РНГП обеспечено полностью объектами социального назначения.

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения

В существующем генеральном плане поселения, предлагаются  решения по демографической ситуации поселении.

В связи с этим, уже в настоящее время необходима разработка программы на улучшение демографических показателей, которая должна опираться на программу социально-экономического развития, в первую очередь это относится к социальной защите молодых семей и семей с детьми. Кроме того, при условии стабилизации экономики в стране, развития рыночных отношений, улучшения экологической обстановки появятся предпосылки для роста материального положения населения и, как следствие, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, повышение уровня занятости.

2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

В 2016 году введено в эксплуатацию 201,1 кв. метров жилого фонда, общая площадь жилищного фонда  составила 16,3  тыс. кв. метров. Таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила в 2016 году 16,5 кв. метров.

Учет жилья, признанного аварийным на территории района не ведется.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья

без бюджетной поддержки. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением

средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи

стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Запланировано строительство новых жилых домов на территории Арыкское сельское поселения Малмыжского района.

Таблица 2.4.2.2. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303-89 от 16.12.2013 | « 16 » декабря 2023 |  | 2018 год |
| 2 | индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303-89 от 16.12.2013 | « 16 » декабря 2023 |  | 2017 |
| 3 | индивидуальный жилой дом | новое строительство | № _RU 43517303-08 от _01.03.2012_ г. | «_01_»_марта 2022__г. |  | 2018 |
| 4 | строительство жилого пристроя к жилой квартире | новое строительство | № RU 43517303-28 от 07.05.2013 | « 07 » мая 2023_г. |  | 2016 |
| 5 | строительство жилого пристроя к жилой квартире | новое строительство | № RU 43517303-52 от 14.07.2014 | « 14 » июля 2024_г. |  | 2017 |
| 6 | индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303-3 от 07.03.2014 | « 7 » марта 2024_г. | внешние размеры 8*12 м | 2018 |
| 7 | индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303-34 от 15 июля 2015 | 15"июля____2025 г | наружные размеры 7м*8 м | 2017 |
| 8 | индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303-38 от 22 июля 2015 | 22"__июля____2025 г | наружные размеры 7м*10 м |  |
| 9 | индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303-48 от 15.08.2012 | « 15 » августа 2022_г. |  |  |
| 10 | индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303-13 от 04.03.2013 | « 4 » марта 2023_г |  |  |
| 11 | индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303-55 от 16.07.2014 | « 16 » июля 2024_г. | размеры 5*6 м | 2016 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303 -63-2016 | 16» декабря 2026 года |  | 2017 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303 -62-2016 от 16 декабря 2016 г | «16» декабря 2026 г |  | 2017 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | новое строительство | № RU 43517303 -14-2016 от 5 апреля 2016 г | «5» апреля 2026 года |  |  |

Таблица 2.4.2.3. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | здание пилорамы | новое строительство | № RU 43517303-101 от 24.11.2014 | « 24 » ноября 2015_г. |  | 2016 |

2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном уровне обеспеченности объектами в области  образования (дошкольных учреждений), массового спорта и культуры.

Исходя из того, что объемы планируемого жилищного фонда обусловлены переселением граждан из ветхого жилья в новое, а также предоставлением жилья молодым семьям, а не расширением территории, связанной с ростом численности населения за счет миграционных притоков, первостепенной задачей программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения Арыкского поселения услугами в вышеуказанных областях в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программа комплексного социально-экономического развития у муниципального образования Арыкского сельского поселения  имеются.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатывалась на основе:

генерального плана Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.

проектов планировки, проектов межевания территории Арыкского сельского поселения Малмыжского района.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ комплексного социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития.

Данный инструмент является более предпочтительным и в соответствии с пунктом 6 статьи 36 Устава муниципального образования Арыкское сельское поселение, в котором обозначено, что в полномочия Главы администрации поселения входит общее руководство разработкой и внесение на утверждение поселковой Думы проекта планов и программ социально-экономического развития муниципального образования.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования Арыкского сельского поселение. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой  разработана и действует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий разделен на 2 группы:

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры:

Текущий ремонт систем водоснабжения д. Арык;

 Текущий ремонт систем водоснабжения д. Большой Сатнур;

Капитальный ремонт Дома культуры в д. Большой Сатнур.

Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:

 Строительство модульного ФАПа д. Арык государственного бюд-жетного учреждения здравоохранения «Малмыжская центральная районная больница» (по адресу д. Арык, ул. Молодежная, д.28);

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры объекта | Период реализации мероприятий |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |  |
| Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объекты водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт систем водоснабжения д. Арык | Система водопроводов д. Арык | д. Арык | Водопроводная сеть разветвленная из чугунных и полиэтиленовых труб с водозаборными колонками. Общая протяженность 4300 м. год ввода в эксплуатацию 1977 год. Капитальный ремонт не проводился. |  | ТР1 |  |  |  |  | администрация Арыкского сельского поселения |
|  | Текущий ремонт систем водоснабжения д. Большой Сатнур | Система водопроводов д. Большой Сатнур | д. Большой Сатнур | Водопроводная сеть разветвленная из полиэтиленовых труб с водозаборными колонками. Общая протяженность 2800 м. год ввода в эксплуатацию 1984 год. Капитальный ремонт не проводился. |  |  | ТР1 |  |  |  | администрация Арыкского сельского поселения |
| 2. Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт Дома культуры в д. Большой Сатнур | Дом культуры д. Большой Сатнур | д. Большой Сатнур, ул. Центральная, д. | Одноэтажное деревянное здание общей площадью 53,8 кв.м. Год ввода в эксплуа-тацию 1978. | ТР1 |  |  |  |  |  | администрация Арыкского сельского поселения |
| 3. Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство модульного ФАПа д. Арык | модульный ФАП д. Арык | д. Арык, ул. Молодежная, д.28 |  |  | СМР2 |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Кировской области |

¹ТР - капитальный ремонт

²СМР – строительно-монтажные работы

³ПИР – проектно-изыскательские работы

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Общий объем финансирования Программы составляет 2900,00 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Кировской области 2500,00 тыс. рублей;

средства бюджета Малмыжского района 0,00 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования  Арыкское сельское  поселение Малмыжского района Кировской области 400,00 тыс. рублей

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |  |
| I | Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт систем водоснабжения д. Арык | 150 |  | 150 |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Кировской области |
|  | средства областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Малмыжского муниципального района | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Арыкского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области | 0 |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Текущий ремонт систем водоснабжения д. Большой Сатнур | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Малмыжского муниципального района | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Арыкского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области | 0 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Объекты культуры | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт Дома культуры в д. Большой Сатнур | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Малмыжского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Арыкского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по группе мероприятий I: | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Малмыжского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Арыкского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство модульного ФАПа д. Арык | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Малмыжского муниципального района | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Арыкского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по группе мероприятий II: | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Малмыжского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Арыкского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по группам мероприятий I и II: | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Малмыжского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Арыкского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Целевые индикаторы программы

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры муниципального образования Арыкского сельского поселения, установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Арыкское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденные решением  Арыкской сельской  Думы  от 19.02.2016 г.  № 7.

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы.

| № | Перечень целевых показателей (в разрезе мероприятий, объектов) | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |  |
| 1 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство модульного ФАПа д. Арык | – |  | СМР |  |  |  |  | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»; |
| 1.1.1 | Количество профилактических прививок и диагностических проб; | Ед на 1 тыс. населения | 300 | 304 | 327 | 335 | 337 | 340 |  |
|  | численность населения поселения | чел. | 994 | 990 | 985 | 980 | 975 | 970 |  |
| 1.1.2 | Мощность амбулаторно- поликлинических учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению | число посещений в смену | 11 % | 11,3% | 13% | 13,6% | 14% | 14,8% |  |
|  | число посещений в смену | ед. | 110 | 112 | 130 | 134 | 138 | 144 |  |
|  | численность населения поселения | чел. | 994 | 990 | 985 | 980 | 975 | 970 |  |
| 1.1.3 | Удельный вес посещений на дому: Число посещений на дому | Ед. | 700 | 715 | 730 | 745 | 750 | 770 |  |
|  | число посещений ФАП + число посещений на дому | ед. | 10800 | 10850 | 10900 | 10960 | 10980 | 11000 |  |
| 1.1.4 | Среднее число патронажных посещений на дому к детям в возрасте до 3 лет: Число патронажных посещений на дому | ед. ед. | 6 258 | 6 240 | 9 369 | 9 396 | 10 420 | 12 552 |  |
|  | Число детей до 3-х лет | чел. | 43 | 40 | 41 | 44 | 42 | 46 |  |
| 1.1.5 | Удельный вес посещений на дому: Число посещений на дому | % | 37% | 33,5% | 50% | 53% | 56% | 71% |  |
|  | число посещений ФАП + число посеще-ний на дому | ед. | 708 | 715 | 723 | 730 | 735 | 740 |  |

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Арыкское сельское поселение Малмыжского района Кировской области.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», и выражающиеся следующими параметрами:

В области здравоохранения:

 увеличение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению, со 97 посещений в смену в 2016 году до 144 посещений в смену к 2027 году;

 увеличение уровня обеспеченности населения медицинскими кадрами с 4 ед. персонала в 2016 году до 6 ед. персонала в 2027 году;

В области культуры:

 увеличение количества учреждений культурно-досугового типа с  2 ед. в 2016 году до 4 ед. к 2027 году;

В области физической культуры и спорта:

 увеличение количества учреждений физической культуры и спорта с 4 ед. в 2016 году до 6 ед. к 2027 году;

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях социальной инфраструктуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Арыкское сельское поселения.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2027 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

6.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения социально-экономического развития муниципального образования поселения

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и план мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа (т.е. крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных стратегических документов.

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов муниципального стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизма реализации муниципальной стратегии.

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округа представляется нецелесообразной.

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка программ социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсутствием в муниципальном образовании стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработку программы социально-экономического развития муниципального образования.

6.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Арыкское сельское поселение.

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Арыкское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденными решением Арыкской сельской Думы от 19.02.2016 г. № 7, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения поселения.

Местными нормативами градостроительного проектирования Малмыжского района Кировской области, утвержденными решением Малмыжской районной Думы от _____ № ____, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения муниципального района.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами регионального значения.

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования Арыкское сельское  поселение Малмыжского района Кировской области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений.