**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКИТЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.11.2017 № 29

с. Большой Китяк

**О проекте муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности муниципального управления на территории Большекитякского сельского поселения , администрация Большекитякского сельского поселения ПОСТ АНОВЛЯЕТ:

1. Принять прилагаемый проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы».
2. Провести общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения Майорова В.С.

Глава администрации

Большекитякского

сельского поселения В.С. Майоров

Приложение

к постановлению администрации

Большекитякского сельского поселения

от 01.11.2017 № 29

**Проект МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы»**

**1.** **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы» | | | | | | |
| 2. | Цели муниципальной  программы | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния территорий общего пользования;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. | | | | | | |
| 3. | Задачи муниципальной  программы | Задачи:   1. организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования; 2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения; | | | | | | |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2018-2022гг. | | | | | | |
| 5. | Конечные результаты  муниципальной программы | - повышение доли отремонтированных территорий мест массового пребывания населения;  - повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников;  -улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых. | | | | | | |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Глава администрации Большекитякского сельского поселения | | | | | | |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрации Большекитякского сельского поселения | | | | | | |
| 8. | Соисполнители  муниципальной программы | - | | | | | | |
| 9. | Подпрограммы муниципальной программы | - | | | | | | |
| 10. | Финансовое обеспечение подпрограммы по всем  источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | Расходы, тыс. руб. | | | | | | |
| Источник  финансирования | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 | 2022 | итого |
| Всего, в т ч: | 500,0 | 450,0 | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 2100,0 |
| бюджет Больше-китякского  сельского  поселения |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Пермского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Имеется 2 площадки, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) общей площадью 1200 кв. м.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации – 16%;

0,4 м2 - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;

В рамках субботников в 2017 году приведены в порядок памятники, спортивные и детские площадки, набережная. Жители домов и учащиеся МКОУ СОШ с. Большой Китяк организовали посадку цветов и посадку деревьев и кустарников возле памятников.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Анализ сферы благоустройства в поселении показал, что не проводилась целенаправленная работа по благоустройству территорий общего пользования.

В вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

**3. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Программа разработана для достижения следующих целей:

- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния территорий общего пользования;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

- повышение доли отремонтированных территорий мест массового пребывания населения

- повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников;

-улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Возможные риски

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| Отсутствие заявок от заинтересованных лиц | 1. Активная работа и вовлечение объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.  2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.  3. Инициирование, при необходимости принятии дополнительных мер  в целях реализации мероприятий программы. |
| Отсутствие средств федерального,  региональных (муниципальных)  бюджетов для финансирования  проектов по благоустройству | Реализация требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей благоустроенной территории. |
| Отсутствие информации,  необходимой для проведения оценки качества сельской среды | Корректировка при необходимости методики оценки качества сельской среды  и формирования соответствующего индекса. |

**3.1 Основные направления Программы**

Основу Программы составляет благоустройство территорий общего пользования (приложение № 4).

Так, в поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, скверы, парки и т.д.) благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- оборудование спортивных и детских площадок;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учётом мнения граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициативных граждан;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Большекитякского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения.

Благоустройство общественных территорий, предусматривающее минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установку скамеек;

- устройство клумб;

- установка ограждения клумб;

- установку урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| 1 | Установка скамейки |  | 1 шт. | 5700,00 |
| 2 | Установка урн для мусора | Урна для улиц с крышкой без пепельницы в Перми | 1 шт. | 2900,00 |
| 3 | Установка светильников | image | 1 шт. | 13000,00 |
| 4 | Установка ограждений клумб |  | 1 п.м. | 1850,00 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, указанного в Порядке предоставления субсидий из бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований Кировской области на поддержку муниципальных программ формирования городской среды:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение общественных территорий;

- иные виды работ.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| 1 | Оборудование детских площадок |  |  |
|  | http://sportploschadki.ru/data/big/4229.jpg | 1 шт. | 135000,00 |
|  |  | 1 шт. | 24500,00 |
|  |  | 1 шт. | 10600,00 |
|  |  | 1 шт. | 23000,00 |
| 2 | Оборудование спортивных площадок |  |  |
|  |  | 1 шт. | 32600,00 |
|  |  | 1 шт. | 78600,00 |
|  |  | 1 шт. | 16000,00 |
| 3 | Озеленение | 1 м2 | 35,00 |

**3.2. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется администрацией Большекитякского сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы (приложение № 3).

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Объекты благоустройства Большекитякского сельского поселения формируются из предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в Программу путём реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы», утверждённого постановлением администрации Большекитякского сельского поселения от 01.11.2017 № 29 (приложение 6);

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Большекитякского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, утверждённого постановлением администрации Большекитякского сельского поселения от 01.11.2017 № 29 (приложение 8);

- проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования, включённых в Программу в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Большекитякского сельского поселения, утверждённого постановлением администрации Большекитякского сельского поселения (приложение 9).

**3.3. Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, включённых в Программу в текущем году, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству общественных территорий, включённых в Программу на текущий год, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания жителей населенного пункта.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**3.4. Аккумулирование средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение работ**

В случае если государственной программой Кировской области формирования современной городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц (собственники сооружений, расположенных в границах общественных территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства общественной территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий заинтересованные лица могут участвовать в реализации Программы на основании действующего законодательства, а также Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству общественных территорий на территории Большекитякского сельского поселения, утверждённого постановлением администрации Большекитякского сельского поселения (приложение 10).

**4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Сроки реализации настоящей Программы – 2017-2022 годы.

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения.

**5. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Программой не предусматриваются подпрограммы.

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы» являются средства федерального, краевого и местного бюджета.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации муниципальной программы и сходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объём средств бюджета Большекитякского сельского поселения, направленный на реализацию программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Большекитякской сельской Думы Совета на соответствующий финансовый год.

Финансовое обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования, мероприятиям и годам приведены в приложение 2 к муниципальной программе.

**7. Характеристика мер правового регулирования, направленных на достижение целей и результатов муниципальной программы**

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

Устав Большекитякского сельского поселения (принят решением Большекитякской сельской Думы от 15.12.2015 № 10 ).

**8. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

8.1. Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Большекитякского сельского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Большекитякского сельского поселения.

Администрация Большекитякского сельского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Администрация Большекитякского сельского поселения предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли общественных территорий, приведенных в нормативное состояние до 72 процентов от общего количества общественных территорий, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности Большекитякского сельского поселения (приложение 1).

8.2. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограммы и решения задач и реализации целей Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей Программы на текущий год;

- о формировании плана реализации Программы на очередной год;

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

8.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

8.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

8.4.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

8.4.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы (рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:

СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

8.4.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Большекитякскогго сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограммы и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП x 100%, где:

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Подпрограммы),

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы),

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

8.4.4. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где:

ЭРП - эффективность реализации Программы,

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Подпрограммы).

8.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭРП |
| Неэффективная | менее 50 % |
| Удовлетворительная | 50 % – 79 % |
| Эффективная | 80 % – 100 % |
| Высокоэффективная | более 100 % |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

в Большекитякском

сельском поселении

на 2018-2022 годы»

от 01.11.2017 № 29

**Сведения**

**о планируемых значениях показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Планируемые значения показателей | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Га | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | Проценты | 76 | 87 | 95 | 97 | 100 | 100 |
| 4 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Большекитякском

сельском поселении

на 2018-2022 годы»

от 01.11.2017 № 29

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**  **«Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы»** | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2018 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2019 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2020 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2021 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2022 год |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |
| Муниципальная программа  **«Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы»** | Администрация Большекитякского сельского поселения  в том числе | Всего | 520 | 0000 | 46 0 00 00000 | 200 | 500,0 | 450,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Большекитякском сельском поселении

на 2018-2022 годы»

от 01.11.2017 № 29

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
| 2017 год | | | 2018 год | |
|  |  | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |
| Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы» | Администрация Большекитякского сельского поселения | + | + |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы» | Администрация Большекитякского сельского поселения |  | + |  |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация Большекитякского сельского поселения |  |  | + | + |  |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства общественных территорий, заключение договоров | Администрация Большекитякского сельского поселения |  |  |  |  | + |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Большекитякском

сельском поселении на 2018-2022 годы»

от 01.11.2017 № 29

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Большекитякском сельском поселении на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| **2018 год** | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории с.Большой Китяк, ул. Н.Тишина  **1.1.Минимальный перечень работ:**  1.1.1. Оборудование детской площадки  **1.2.** **Дополнительный перечень работ:**  1.2.1. установка ограждения | Администрация Большекитякского сельского поселения | 01.07.2018 | 01.09. 2018 | Оборудована детская площадка в с. Большой Китяк , ул. Н.Тишина | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на общественной территории д.Малый Китяк, ул.Центральная  **2.1.Минимальный перечень работ:**  2.1. Оборудование детской площадки  2.1.Установка скамеек  2.2. установка ограждения  **2.2.** **Дополнительный перечень работ:**  2.2.1. установка спортивной площадки | Администрация Большекитякского сельского поселения | 01.07.2017 | 01.09. 2017 | Установлены скамейки, оборудована детская площадка, установлено ограждение площадки | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Основное мероприятие на общественной территории ул. Н. Тишина, с. Большой Китяк  **5.1.Минимальный перечень работ:**  5.1.1 Установка урн  **5.2.** **Дополнительный перечень работ:**  5.2.1. Озеленение | Администрация Большекитякского сельского поселения | 01.07.2018 | 01.09. 2018 | Приведена в нормативное состояние общественная территории улицы Н.Тишина с. Большой Китяк | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2019 год** | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории возле памятника д. Малый Китяк  **6.1.Минимальный перечень работ:**  6.1.1 Установка скамеек  6.1.2 Установка урн  **6.2.** **Дополнительный перечень работ:**  6.2.1. Озеленение | Администрация Большекитякского сельского поселения | 01.07.2018 | 01.09. 2018 | Приведена в нормативное состояние общественная территория вокруг памятника | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2020 год** | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории возле сельского клуба д. Малый Китяк  **6.1.Минимальный перечень работ:**  6.1.1 Установка скамеек  6.1.2 Установка урн  **6.2.** **Дополнительный перечень работ:**  6.2.1. Озеленение | Администрация Большекитякского сельского поселения | 01.07.2018 | 01.09. 2018 | Приведена в нормативное состояние общественная территория возле сельского клуба | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2021 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Повышение уровня благоустройства |  |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории с.Большой Китяк , ул.Н.Тишина  **2.1.Минимальный перечень работ:**  2.1.1. Ремонт спортивной площадки  **2.2.** **Дополнительный перечень работ:**  2.2.1. установка освещения | Администрация Большекитякского сельского поселения | 01.07.2021 | 01.09. 2021 | Приведена в нормативное состояние общественная территория, установлено освещение | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2022 год** | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории спортивной площадки д. Малый Китяк  **3.1.Минимальный перечень работ:**  3.1.1Установка скамеек  **3.2.** **Дополнительный перечень работ:**  3.2.1. Установка игрового оборудования  3.2.1. освещение | Администрация Большекитякского сельского поселения | 01.07.2022 | 01.09. 2022 | Приведена в нормативное состояние территория спортивной площадки: установлены скамейки, обустроены клумбы, установлено игровое оборудование,  установлено освещение | Повышение уровня благоустройства |  |