Утверждена

постановлением администрации

Малмыжского городского поселения

от 24.01.2020 №16

с изменением от 11.02.2020 №28

(действующая редакция)

Программа

комплексного развития

ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуры

МАЛМЫЖСКОГО городского поселения

Малмыжского района Кировской области

на 2018 – 2026 годы

Паспорт программы комплексного развития транспортной

инфраструктуры Малмыжского городского поселения Малмыжского

района  Кировской области на 2018 – 2026 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах; сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения; развитие транспортной инфраструктуры Малмыжского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | сохранение существующей сети автомобильных дорог; безопасность дорожного движения; доступность услуг транспортного комплекса для населения. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения км; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения км; ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения км; |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники и объемы финансирования: средства областного бюджета – 10163,77 тыс. рублей; средства районного бюджета – 3012,23 тыс. рублей. средства местного бюджета – 26986,99 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 - 2025 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,19 км.; Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 13,815 км.; доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП – 2 %. |

| 1. | Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития |
| --- | --- |

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система Малмыжского городского поселения не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние 10 лет темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог.

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Малмыжского городского поселения является недостаточность средств дорожного фонда. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Текущее состояние сети автомобильных дорог является серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития Малмыжского городского поселения.

Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группам достиг критических показателей. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли Малмыжского городского поселения.

Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее развитие транспортной системы Малмыжского городского поселения, являются:

нехватка средств в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог;

несоответствие технического состояния транспортной инфраструктуры современным требованиям, высокая степень износа активной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить необходимую пропускную способность, ограничивает скорость и не обеспечивает в должной мере безопасность движения.                                         
	Учитывая, что тарифы на проезд автомобильным транспортом общего пользования устанавливаются ниже фактической стоимости, пассажирские перевозки являются убыточными.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Малмыжского городского поселения. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. В общей структуре аварийности наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) происходит по причине нарушения Правил дорожного движения (далее - ПДД) водителями транспортных средств. Удельный вес таких происшествий ежегодно возрастает. Основной причиной почти каждого шестого ДТП, гибели каждого пятого участника дорожного движения являются недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в дорожно-транспортном комплексе Малмыжского городского поселения

| 2. | Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы |
| --- | --- |

2.1. К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства Малмыжского городского поселения относятся:

сохранение существующей сети автомобильных дорог;

развитие сети автомобильных дорог;

переход на нормативное содержание муниципальных дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованиями строительных норм.

2.2. Муниципальная программа базируется на положениях федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р «О Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах».

2.3. Целями муниципальной программы являются:
	удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах;

сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения;                     
развитие транспортной инфраструктуры Малмыжского городского поселения.

2.4. Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

сохранение существующей сети автомобильных дорог;

безопасность дорожного движения;

доступность услуг транспортного комплекса для населения.

2.5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2.6. За счет реализации программных мероприятий к 2026 году предполагается достижение следующих результатов:

содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения – 54,59 км ежегодно;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 13,815 км;

ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,19 км.;

2.7. Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2018 по 2026 годы. Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается.

| 3. | Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- |

Отдельные мероприятия программы направлены на решение следующих задач по следующим направлениям:

разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства улично-дорожной сети в планировочных кварталах 43:17:310127 (пер.Рябиновый, пер.Сиреневый, пер.Надежды, ул. Восточная, ул. им.Худякова, ул. им.Фищева); 43:17:381001 (пер. Светлый, ул. Фруктовая, ул. Заречная) обеспечит развитие транспортной инфраструктуры Малмыжского городского поселения;

ремонт тротуара по ул.Фрунзе в г.Малмыж Малмыжского района Кировской области в 2018 году, составление локально – сметного расчета и проведение государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости ремонта, обеспечит безопасность передвижения населения на данном участке улично-дорожной сети;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; составление локально – сметного расчета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Малмыжского городского поселения Малмыжского муниципального района направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

| 4. | Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы |
| --- | --- |

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Малмыжского городского поселения будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия на федеральном и областном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также же в соответствии с изменениями в решении городской Думы Малмыжского городского поселения о бюджете Малмыжского городского поселения.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

| 5. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
| --- | --- |

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств областного бюджета, средств бюджета Малмыжского района, средств бюджета Малмыжского городского поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 40162,99 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета 13176,23 тыс. рублей;

средства бюджета Малмыжского городского поселения 26986,76 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет средств бюджета Малмыжского городского поселения, устанавливается решением городской Думы Малмыжского городского поселения о бюджете Малмыжского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Малмыжского городского поселения приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведен в приложении № 4 муниципальной программы.                           
	Объемы финансирования по годам реализации приведены в таблице.

Объемы финансирования по годам реализации приведены в таблице.

Таблица

| Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2018 - 2026годах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная програм-ма | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | 40162,99 | 3899,26 | 5393,52 | 12276,21 | 3400,0 | 4107,00 | 3167,00 | 2640,00 | 2640,00 | 2640,00 |

| 6. | Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками |
| --- | --- |

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| № п/п | Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Малмыжского городского поселения |
| 2 | Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы |
| 3 | Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
| 4 | Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

__________________

8

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год факт |  | 2019 год факт | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Малмыжском городском поселении» 2018-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 52,4 |  | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 53,8 | 54,59 | 54,59 | 54,59 |
| 1.2 | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | х |  | х | х | х | х | 1,4 | 0,79 | х | х |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,8 |  | 1,52 | 3,24 | 1,5 | 1,5 | 1,535 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

_____________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об  основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Малмыжского городского поселения | внесение изменений в постановление администрации Малмыжского городского поселения | гл.специалист, гл. архитектор администрации Малмыжского городского поселения | в течении месяца после внесения изменений в решение городской Думы Малмыжского городского поселения о бюджете |
| 2 | Постановление администрации Малмыжского городского поселения | утверждение плана реализации муниципальной программы | гл.специалист, гл. архитектор администрации Малмыжского городского поселения | ежегодно, до 30 декабря года, предшествующего отчетному |
| 3 | Постановление администрации Малмыжского городского поселения | внесение изменений в план реализации муниципальной программы | гл.специалист, гл. архитектор администрации Малмыжского городского поселения | в течении месяца после внесения изменений в решение городской Думы Малмыжского городского поселения о бюджете |
| 4 | Решение районной Думы Малмыжского городского поселения о бюджете | внесение изменений в решение городской Думы Малмыжского городского поселения о бюджете | главный бухгалтер администрации Малмыжского городского поселения | после внесения изменений в решение городской Думы Малмыжского городского поселения о бюджете |
| 5 | Постановление Правительства Кировской области «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной Программе |
| --- | --- |

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной Программы

за счет средств бюджета Малмыжского городского поселения

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | итого |
|  | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в Малмыжском городском поселении на 2018 – 2026 годы | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения | 3899,26 | 5393,52 | 12276,21 | 3400,00 |  | 4107,00 | 3167,00 | 2640,00 | 2640,00 | 2640,00 | 40162,99 |
| 1 | Отдельное мероприятие | Разработка ПСД на строительство улично-дорожной сети в планировочных кварталах 43:17:310127 и 43:17:381001 | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |
| 2 | Отдельное мероприятие | «Разработка и проверка сметной документации на ремонт и содержание дорог на территории Малмыжского городского поселения | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения | 20,0 | 34,5 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 754,5 |
| 3 | Отдельное мероприятие | Строительство улично-дорожной сети квартала 43:17:310127(пер. Рябиновый, пер. Сиреневый, пер. Надежды, ул. Восточная, ул. им. Худякова, ул. им. Фищева, подъездные пути) | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  |  |  |  |  | 507,0 |  |  |  |  | 507,0 |
| 4 | Отдельное мероприятие | Строительство улично-дорожной сети квартала 43:17:381001 (пер. Светлый, ул. Фруктовая, ул. Заречная, подъездные пути) | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  |  |  |  |  |  | 507,0 |  |  |  | 507,0 |
| 5 | Отдельное мероприятие | Реконструкция тротуара ул. Фрунзе от ул. Урицкого до К. Маркса | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  | 346,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,79 |
| 6 | Отдельное мероприятие | - Ремонт дорог на территории Малмыжского городского поселения | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения | 1879,26 | 3012,23 | 10033,21 | 260,0 |  | 460,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 17644,7 |
| 6.1 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская г.Малмыж | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  |  | 369,276 |  |  |  |  |  |  |  | 407,98 |
| 6.2 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в г.Малмыж | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  |  | 1255,342 |  |  |  |  |  |  |  | 1411,015 |
| 6.3 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул.Суровцева г.Малмыж | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  |  | 3062,780 |  |  |  |  |  |  |  | 2868,5 |
| 6.4 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул.Энергетиков г.Малмыж | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  |  | 3149,146 |  |  |  |  |  |  |  | 3128,8 |
| 6.5 | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная г.Малмыж | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  |  | 2196,374 |  |  |  |  |  |  |  | 2216,98 |
| 7 | Отдельное мероприятие | Ремонт пешеходных переходов | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  | 36,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 316,6 |
| 8 | Отдельное мероприятие | Дислокация дорожных знаков | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  | 103,00 |
| 9 | Отдельное мероприятие | Содержание дорог на территории Малмыжского городского поселения | Администрация Малмыж-ского городско-го поселения | 2000,0 | 2600,1 | 2000,0 | 3000,0 | 3000 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 20600,1 |

__________________

Приложение № 4 к муниципальной Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной Программы

за счет всех источников финансирования

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | Итого |
| 1 | Разработка ПСД на строительство улично-дорожной сети в планировочных кварталах 43:17:310127 и 43:17:381001 | Всего |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и проверка сметной документации на ремонт и содержание дорог на территории Малмыжского городского поселения | Всего | 20,0 | 34,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 754,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 34,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Строительство улично-дорожной сети квартала 43:17:310127(пер. Рябиновый, пер. Сиреневый, пер. Надежды, ул. Восточная, ул. им. Худякова, ул. им. Фищева, подъездные пути) | Всего |  |  |  |  | 507,00 |  |  |  |  |  | 507,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 507,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство улично-дорожной сети квартала 43:17:381001 (пер. Светлый, ул. Фруктовая, ул. Заречная, подъездные пути) | Всего |  |  |  |  |  | 507,00 |  |  |  |  | 507,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 507,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция тротуара ул. Фрунзе от ул. Урицкого до К. Маркса | Всего |  | 346,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,79 |
|  |  | областной бюджет |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 86,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,79 |
| 6. | Ремонт дорог на территории Малмыжского городского поселения | Всего | 1879,26 | 3012,23 |  | 260,0 | 460,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 7611,49 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 3012,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1879,26 |  |  | 260,0 | 460,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог в г.Малмыж | Всего |  |  | 10032,918 |  |  |  |  |  |  |  | 10033,209 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 9904,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 128,918 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в г.Малмыж | Всего |  |  | 1411,015 |  |  |  |  |  |  |  | 1411,015 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1392,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 18,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская г.Малмыж | Всего |  |  | 407,98 |  |  |  |  |  |  |  | 407,98 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 402,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 5,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Суровцева г.Малмыж | Всего |  |  | 2868,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2868,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 2831,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 36,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Энергетиков г.Малмыж | Всего |  |  | 3128,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3128,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 3088,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 40,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная г.Малмыж | Всего |  |  | 2216,98 |  |  |  |  |  |  |  | 2216,98 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 2188,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 28,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт пешеходных переходов | Местный бюджет |  | 36,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 316,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Дислокация дорожных знаков | Всего |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  | 103,00 |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Содержание дорог на территории Малмыжского городского поселения | Всего | 2000,0 | 2600,1 | 2000,0 | 3000,0 | 3000 | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 20600,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2000,0 | 2600,1 | 2000,0 | 3000 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |  |
| Итого по годам: |  |  | 3899,26 | 5393,52 | 12276,21 | 3400,0 | 4107,00 | 3167,00 | 2640,0 |  | 2640,0 | 2640,0 | 40162,99 |