ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Управление муниципальным имуществом Малмыжского городского поселения Кировской области» на 2015-2017 годы (за 2015 год)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2015, (период) тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Проверка достоверности сметной стоимости работ | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Сентябрь 2015 | Сентябрь 2015 | всего | 0,6 | 0,6 | Работы по проверке определения сметной стоимости работ выполнены в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Определение рыночной стоимости права собственности | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 | всего | 7,0 | 7,0 | Работы по определению рыночной стоимости права собственности выполнены в полном плановом объеме. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Предоставление в аренду земельных участков | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | всего | - | - | Работы по предоставлению земельных участков в аренду выполнены в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Проведение работ по постановке на учет бесхозных объектов электроснабжения населения (изготовление технических паспортов, регистрационные расходы) | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Январь 2015 | Март 2015 | всего | 159,5 | 159,5 | Работы по постановке на учет бесхозяйных объектов электроснабжения населения выполнены в полном плановом объеме. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 159,5 | 159,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Проведение технической инвентаризации имущества казны | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Июль 2015 | Ноябрь 2015 | всего | 46,0 | 46,0 | Работы по проведению технической инвентаризации имущества казны проведены в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 46,0 | 46,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | всего | - | - | Работы по регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости выполнены в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Ремонт фонтана в центре города | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Апрель 2015 | Апрель 2015 | всего | 25,0 | 25,0 | Работы по ремонту фонтана в центре города выполнены в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Разработка программы по развитию коммунальной инфраструктуры в Малмыжском городском поселении | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Январь 2015 | Февраль 2015 | всего | 50,0 | 50,0 | Работы по разработке программы по развитию коммунальной инфраструктуры в Малмыжском городском поселении выполнены в полном плановом объеме. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Техническая инвентаризация водопроводных сетей | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Ноябрь 2015 | Декабрь 2015 | всего | 199,5 | 178,5 | Работы по выполнению технической инвентаризации водопроводных сетей выполнены в полном плановом объеме. Снижение при торгах. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 199,5 | 178,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Техническая инвентаризация электросетей | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Июнь 2015 | Ноябрь 2015 | всего | 114,0 | 92,5 | Работы по технической инвентаризации электросетей выполнены в полном плановом объеме. Снижение при торгах. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 114,0 | 92,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Страхование ОСАГО | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Апрель 2015 | Апрель 2015 | всего | 1,7 | 1,7 | Работы по страхованию ОСАГО выполнены в полном плановом объеме. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,7 | 1,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Приобретение сельхоз шин | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | всего | 41,2 | 41,2 | Сельхоз шины приобретены в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 41,2 | 41,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Ремонт памятника | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Апрель 2015 | Апрель 2015 | всего | 50,0 | 50,0 | Работы по ремонту памятника выполнены в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Запчасти на трактор | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Май 2015 | Май 2015 | всего | 40,0 | 36,9 | Запчасти на трактор закуплены в полном плановом объеме. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 | 36,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Электронный ключ для работы на сайте www.zakupki.ru | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Декабрь 2015 | Декабрь 2015 | всего | 3,2 | 1,3 | Работы по изготовлению электронного ключа для работы на сайте выполнены в полном плановом объеме. Снижение при торгах. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,2 | 1,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |

___________________

*Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, 
информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

В 2015 году Малмыжское городское поселение не участвовало в областных и ведомственных целевых программах.

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

Управление муниципальным имуществом Малмыжского городского поселения Кировской области» на 2015-2017 годы (за 2015 год)

| № п/п |  | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному * | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| Управление муниципальным имуществом Малмыжского городского поселения Малмыжского района Кировской области на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре казны муниципального имущества Малмыжского городского поселения. |  | % | 1 | 4 | 13 | Увеличение показателя за счет необходимости проведения технической инвентаризации. |
| 2 | доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре казны муниципального имущества Малмыжского городского поселения. |  | % | 6 | 4 | 8 | Увеличение показателя за счет приватизации квартир |
| 3 | выявление бесхозяйного имущества на территории Малмыжского городского поселения – 7 шт. |  | шт. | 6 | 3 | 3 | - |
| 4 | проведение технической инвентаризации бесхозяйного имущества |  | шт. | 0 | 3 | 9 | Увеличение показателя за счет проведения технической инвентаризации, выявленного бесхозяйного имущества в 2014 году. |
| 5 | доля приватизированных объектов недвижимости в общем количестве объектов недвижимости, включенных в прогнозный план приватизации Малмыжского городского поселения. |  | % | 72 | 75 | 13 | Уменьшение показателя за счет внесения изменений в план приватизации в декабре 2015 года. |
| 6 | поступление в бюджет Малмыжского городского поселения доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом. |  | тыс. руб. | 4040,5 | 885,6 | 1073,3 | Увеличение показателя за счет предоставления земельных участков в аренду, и продажи земельных участков. |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 190 % - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы. Расчет проведен по методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (Раздел 7 Программы).

_____________________________

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.04.2016 г.

Наименование муниципальной программы, срок реализации  - Управление муниципальным имуществом Малмыжского городского поселения Кировской области» на 2015-2017 годы (за 2015 год)

Ответственный исполнитель - администрация Малмыжского городского поселения Кировской области

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 13.03.2015 | 38 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 2 | Постановление | 17.06.2015 | 193 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 3 | Постановление | 03.07.2015 | 217 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 4 | Постановление | 13.08.2015 | 289 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 5 | Постановление | 27.08.2015 | 305 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 6 | Постановление | 06.10.2015 | 348 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 7 | Постановление | 11.11.2015 | 385 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 8 | Постановление | 15.12.2015 | 447 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 9 | Постановление | 29.02.2016 | 79 | Изменение бюджетных ассигнований |

Глава администрации

Малмыжского городского поселения     Ф.Г. Ашрапова

01.04.2016 г.