- АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИ-МАЛМЫЖСКОГО СЕЛЬСКОГО

- ПОСЕЛЕНИЯ

- МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016                                                                                         № 32

с. Мари-Малмыж

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в

Мари-Малмыжском сельском поселении

Малмыжского района Кировской области»

на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения транспортной инфраструктуры  на территории Мари-Малмыжского сельского поселения Малмыжского района Кировской области администрация Мари-Малмыжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Мари-Малмыжском сельском поселении Малмыжского района Кировской области»  на 2016-2018 годы (далее – Программа) согласно приложению.

2. Специалисту по финансовым вопросам администрации сельского поселения   осуществлять финансирование Программы в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Мари-Малмыжское сельское поселение Малмыжского района Кировской области.

5.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

Мари-Малмыжского сельского поселения                                  Н.Н. Чиликов

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Мари-Малмыжского

сельского поселения

от  20.06.2016 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры в

Мари-Малмыжском сельском поселении Малмыжского района

Кировской области» на 2016-2018 годы

- ПАСПОРТ

- муниципальной   программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  в Мари-Малмыжском сельском поселении Малмыжского района Кировской области» на 2016-2018 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Мари-Малмыжского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | сохранение и развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи муниципальной программы | развитие дорожного хозяйства; обеспечение безопасности дорожного движения |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения в границе населённого пункта, км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 - 2018 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусматривается |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Средства местного бюджета на 2016-2018годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границе населенных пунктов; сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 0 %; |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа разработана на основании постановления администрации Мари-Малмыжского сельского поселения от 15.11.2013 № 44 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Мари-Малмыжское сельское поселение Малмыжского района Кировской области».

Улично-дорожная сеть является важнейшим элементом развития муниципального образования Мари-Малмыжское сельское поселение, так как обеспечивает эффективное использование территории, способствует решению стратегических задач развития сельского поселения.

В настоящее время протяженность дорог общего пользования местного значения в Мари-Малмыжском сельском поселении составляет 17,5 км., в том числе  2,0 км. дорог с щебеночным покрытием и 15,5 км.  грунтовых дорог.  Доля дорог местного значения (общего пользования) в Мари-Малмыжском сельском поселении, не отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на 01.06.2016 года  составила  15,5 км.

Анализ состояния улично-дорожной сети Мари-Малмыжского сельского поселения указывает на наличие объективных и субъективных проблем, требующих решения. К проблемам улично-дорожной сети Мари-Малмыжского сельского поселения можно отнести:

- низкую пропускную способность улиц и перекрестков от весеннего паводка;

- сверхнормативные нагрузки на конструкции дорог транспорта с большой грузоподъемностью;

- дополнительные трудности при заносах снегом уличных дорог.

Основной проблемой в развитии транспортной инфраструктуры является дефицит средств  бюджета сельского поселения  на строительство, ремонт и содержание дорог.

Решение   проблемы представляет собой одну из наиболее насущных и сложных задач, позволяющих прямо или косвенно сократить потери рабочего времени, вызванные перемещениями по сельскому поселению, улучшить экологическую обстановку и тем самым повысить качество жизни.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог общего пользования местного значения в Мари-Малмыжском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в  сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации

- муниципальной программы

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства Мари-Малмыжского сельского поселения относятся:

сохранение существующей сети дорог, переход на нормативное содержание дорог.

2.1. Главной целью Программы является сохранение и развитие транспортной инфраструктуры  Мари-Малмыжского сельского поселения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

2.2. Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- создание механизма, повышающего эффективность расходования бюджетных средств на ремонт и содержание улично-дорожной сети;

- развитие дорожного хозяйства.

Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни.

2.3. В качестве  целевых показателей необходимо использовать четкие измеримые параметры, которые будут характеризовать развитие транспортной инфраструктуры в Мари-Малмыжском сельском поселении.              Предлагается использовать следующие:

- отремонтировано автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения, в границе населённого пункта, км;

- доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %.

Значение показателей определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме N 3-ДГ (мо)   «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении 1.

2.4. Эффективность реализации муниципальной Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного  значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики сельского поселения.

2.5. Срок реализации муниципальной программы составляет 3 года – с 2016 по 2018 годы. Разбивка на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Мари-Малмыжском сельском поселении Малмыжского района Кировской области» на 2016-2018 годы направлена на реализацию мероприятий:

по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

Выполнение этих мероприятий позволит решить  транспортные проблемы сельского поселения.

- 4. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

принятыми управленческими решениями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Общий объем финансирования составит 973,98 тыс.рублей, из них:   средства бюджета Мари-Малмыжского сельского поселения: в 2016 году –324.66  тыс. рублей, в том числе акцизы – 324.66 тыс. рублей,   в 2017 году – 324.66 тыс. рублей, в том числе акцизы – 324.66 тыс. руб., в 2018 году – 324.66 тыс. руб., в том числе акцизы – 324.66 тыс. руб..

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в приложении № 4 к Программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и распоряжений, постановлений администрации Мари-Малмыжского сельского поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую региональную нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование.

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной программы является ее финансирование за счет средств бюджета сельского поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема бюджета Мари-Малмыжского сельского поселения в связи с оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета сельского поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей муниципальной программы.

- 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей выполнения муниципальной программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволят проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности муниципальной программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям и объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Методика включает проведение качественных и количественных оценок эффективности по:

степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы;

эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

Р - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

- плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы, %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов производится по формуле:

Э - оценка эффективности реализации муниципальной программы, %;

Р - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы, %, рассчитывается по формуле:

- коэффициент финансирования муниципальной программы в целом, долей единицы с двумя знаками после запятой, рассчитывается по формуле:

Ф факт - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы в соответствующем периоде;

Ф план - плановый объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы в соответствующем периоде;

и  - весовые коэффициенты показателей степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и уровня выполнения мероприятий муниципальной программы, равные соответственно 0,6 и 0,4.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя  Э менее 80%, но равно или более 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя  Э менее 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение № 1 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
|  | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мари-Малмыжского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границе населенного пункта | км. | 2 | 2 | 2 | Специалист администрации сельского поселения по финансовым вопросам |
| 2. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 77 | 66 | 54 | Специалист администрации сельского поселения по финансовым вопросам |
| 3. | доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | Специалист администрации сельского поселения по финансовым вопросам |

Приложение № 2 к Программе

ПЕРЕЧНЬ

программных мероприятий и источники финансирования

| № п/п | Наименование задачи, программные мероприятия | Источник финансирования | 2016 год (тыс. руб.) | 2017 год (тыс. руб.) | 2018 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (уборка снега, услуги спец. техники, прочистка труб, грейдирование улиц, восстановление дорожного полотна, трубы, щебень) | бюджет сельского поселения | 120,0 | 130,0 | 150,0 |
| 2 | Ремонт грунтового покрытия дорог | бюджет сельского поселения | 174,66 | 154,66 | 134,66 |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков, стоек | бюджет сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Составление смет | бюджет сельского поселения | - | 10,0 | 10,0 |
| Итого: |  | х | 324,66 | 324,66 | 324,66 |

Приложение № 3 к Программе

СВЕДЕНИЯ

об  основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Мари-Малмыжском сельском поселении Малмыжского района Кировской области» на 2016-2018 годы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Мари-Малмыжского сельского поселения Малмыжского района Кировской области | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в Мари-Малмыжском сельском поселении Малмыжского района Кировской области | Администрация Мари-Малмыжского сельского поселения | Ежегодно представляется на рассмотрение Мари-Малмыжской сельской Думе одновременно с проектом решения Мари-Малмыжской сельской Думы о бюджете сельского поселения |

Приложение № 4 к Программе

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | Итого |  |
| 1. | Муниципальная программа | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Мари-Малмыжском сельском поселении Малмыжского района Кировской области на 2016-2018 годы | Всего тыс. руб. | 324,66 | 324,66 |  | 324,66 |  | 973,98 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Мари-Малмыжского сельского поселения |  |  |  |  |

________________________

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями  муниципальной программы.

Приложение  № 5

к Программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной год 2016 тыс. руб. | первый год планового периода 2017 год тыс. руб. | второй год планового периода 2018 год тыс. руб | итого |
| 1 | Муниципальная программа | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (уборка снега, услуги спец.техники, прочистка труб, грейдирование улиц, восстановление дорожного полотна, трубы, щебень) | всего | 120,0 | 130,0 | 150,0 | 400,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 120,0 | 130,0 | 150,0 | 400,0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт грунтового покрытия дорог | всего | 174,66 | 154,66 | 134,66 | 463,98 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 174,66 | 154,66 | 134,66 | 463,98 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка и замена дорожных знаков, стоек | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 |  | Составление смет | всего | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |