**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЛОТБИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.06.2016 № 34

Пос. Плотбище

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Плотбищенское сельское поселение на 2016-2018 годы»**

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 « Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Плотбищенское сельское поселение, администрация Плотбищенского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить муниципальную программу Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Плотбищенское сельское поселение на 2016-2018 годы, согласно приложению.   
 2.Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Плотбищенское сельское поселение Малмыжского района Кировской области.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации  
Плотбищенского

сельского поселения И.Г. Салахутдинов

Приложение  
к постановлению администрации   
Плотбищенского сельского  
поселения   
от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_

**Муниципальная программа**  
**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Плотбищенское сельское поселение на 2016-2018 годы»**  
**Паспорт**  
**муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Плотбищенское сельское поселение на 2016-2018 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования **Плотбищенское** сельское поселение на 2016-2018 годы» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 « Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», |
| Разработчик программы | администрация Плотбищенского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области |
| Исполнители программы | Администрация Плотбищенского сельского  поселения |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Плотбищенского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Плотбищенского сельского поселения |
| Задачи программы | 1.Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования | 2016 год – 228,6 тыс. руб.  2017 год – 230,0 тыс. руб  2018 год – 232,0 тыс. руб  Источники финансирования:  - средства местного бюджета |
| Мероприятия программы | - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения; |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.  
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Плотбищенского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.  
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:  
−демографическое развитие;  
− перспективное строительство;  
− состояние транспортной инфраструктуры;  
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.  
1.1. Демографическое развитие муниципального образования  
Муниципальное образование Плотбищенское сельское поселение расположено в северо-восточной части от районного центра. Административный центр Плотбищенского сельского поселения – поселок Плотбище расположен в 61 км. от г. Малмыж Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Плотбищенского сельского поселения входят два населенных пункта, с общей численностью населения – 650 человек и количеством хозяйств – 273 в том числе:  
поселок Плотбище – 203 домовладений;  
поселок Арпорек – 70 домовладений  
Общая площадь земель муниципального образования – 27,4 кв.км, Общая протяженность дорог местного значения – 15 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Плотбищенского сельского поселения.  
Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.  
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.  
  
Основные задачи Программы:   
− модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;  
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.  
Срок действия программы с 2016 - 2018годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:  
− тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;  
-состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;  
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.   
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.   
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.  
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.  
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет Плотбищенского сельского поселения.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система дорожной деятельности   
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:  
1.Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;  
2.Обеспечение безопасности дорожного движения.  
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения  
Реализация Программы осуществляется Администрацией Плотбищенского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.   
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Плотбищеснкого сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.  
Исполнителями Программы являются администрация Плотбищенского сельского поселения и организации коммунального комплекса.  
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Плотбищенского сельского поселения.  
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.  
4.Оценка эффективности реализации Программы  
Основными результатами реализации мероприятий являются:  
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;   
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| №  п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог, | Улучшение транспортной инфраструктуры, | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | **88,6** | 68,0 | 52,0 |
| 2 | Зимнее содержание дорог ( очистка дорог от снега) | Улучшение транспортной инфраструктуры, | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | **41,0** | 56,0 | 67,0 |
| 3 | Обеспечение безопасности, организации  дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | **28,0** | 30,0 | 33,0 |
| 4 | Грейдирование дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры, | Бюджет поселения | **67,0** | **76,0** | **80,0** |
|  | Областной бюджет | | | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет поселения | | | **228,6** | 230,0 | 232,0 |
|  | Всего | | | 228,6 | 230,0 | 232,0 |

Глава администрации Плотбищенского

сельского поселения И.Г. Салахутдинов