АДМИНИСТРАЦИЯ

РОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2018 № 21

с.Рожки

**Об утверждении Программы формирования современной городской среды**

В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 , в целях реализации мероприятий приоритетного проекта формирования современной городской среды, администрация Рожкинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Формирование современной городской среды муниципального образования Рожкинское сельское поселение Малмыжского района Кировской области на 2018 -2022 годы».

2. Считать утратившим силу постановление администрации Рожкинского сельского поселения от 29.12.2017 № 41 «Об утверждении Программы формирования современной городской среды».

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Рожкинское сельское поселение Малмыжского района Кировской области.

Глава

администрации сельского поселения В. Г.Кучков

ПОДГОТОВЛЕНО:

специалист 2 категории

администрации по С.А.Солодянкина

Разослать по 1 экз, в дело, в министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области., в прокуратуру

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Рожкинского сельского поселения

От 20.08.2018 № 21

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Рожкинское сельское поселение Малмыжского района Кировской области на 2018 -2022 годы**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Рожкинское сельское поселение Малмыжского района Кировской области» на 2018 – 2022 годы**

1.Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды муниципального образования Рожкинское сельское поселение Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2022 годы (далее муниципальная программа) |
| Наименование заказчика муниципальной программы (субъекта бюджетного планирования) | Администрация муниципального образования Рожкинское сельское поселение |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Рожкинского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовой территории многоквартирного дома №1 по ул. Газовиков Рожкинского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1.Организация мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №1 по ул. Газовиков Рожкинского сельского поселения.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающегося в ремонте дворовой территории многоквартирного дома №1 по ул. Газовиков Рожкинского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | В 2018 году:  Всего за счет источников финансирования – тыс.руб.  1.Всего за счет бюджета муниципального образования Рожкинское сельское поселение – тыс.руб. в том числе:  1.1 За счет собственных доходов бюджета муниципального образования Рожкинское сельское поселение – тыс.руб.    В 2019 году:  Всего за счет источников финансирования – тыс.руб.  1.Всего за счет бюджета муниципального образования Рожкинское сельское поселение – тыс.руб. в том числе:  1.1 За счет собственных доходов бюджета муниципального образования Рожкинское сельское поселение – тыс.руб.    В 2020 году:  Всего за счет источников финансирования – 1167 тыс.руб.  1.Всего за счет бюджета муниципального образования Рожкинское сельское поселение – 50 тыс.руб. в том числе:  1.1 За счет собственных доходов бюджета муниципального образования Рожкинское сельское поселение – 50 тыс.руб.  2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1117 тыс. рублей;  В 2021 году:  Всего за счет источников финансирования – тыс.руб.  1.Всего за счет бюджета муниципального образования Рожкинское сельское поселение – тыс.руб. в том числе:  1.1 За счет собственных доходов бюджета муниципального образования Рожкинское сельское поселение – тыс.руб.    В 2022 году:  Всего за счет источников финансирования – тыс.руб.  1.Всего за счет бюджета муниципального образования Рожкинское сельское поселение – тыс.руб. в том числе:  1.1 За счет собственных доходов бюджета муниципального образования Рожкинское сельское поселение – тыс.руб. |
| Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий-1ед. |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий- 100% |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)-5 % |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования- 1ед. |
| Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории-10% |
| Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий-30 % |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (от количества зарегистрированных лиц в многоквартирном доме)-50% |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (от количества зарегистрированных лиц в многоквартирном доме)-50% |

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Степень благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании Рожкинское сельское поселение по состоянию на 01.09.2017 оценивается по следующим показателям:

- всего дворовых территорий -1

- количество благоустроенных дворовых территорий -0

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий -0%

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) -5%

Текущее состояние дворовой территории не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия дорожки к подъезду имеет высокую степень износа, так как, срок службы дорожных покрытий с момента постройки многоквартирного дома истек. А также плохо оборудована детская и спортивная площадка. Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке дома, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в тоже время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома создаст наиболее благоприятные условия для жизни. Основными элементами благоустройства будут являться: организация системы дорожек к жилым подъездам, установки скамеек у подъездов, обновление палисадников у подъездов, оборудование детской площадки, озеленение дворовой территории, освещение уличной территории.

Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- общественные обсуждения проекта муниципальной программы регламентируются порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан.

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых территорий, а также на основании обращения граждан, поступивших в администрацию Рожкинского сельского поселения, выбрана дворовая территория многоквартирного дома №1 по ул. Газовиков нуждающаяся в ремонте по состоянию на 15.09.2017г.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовой территории многоквартирного дома муниципального образования Рожкинское сельское поселение позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Рожкинское сельское поселение» на 2018-2022 годы представлен в приложении

Задачи, показатели эффективности реализации муниципальной программы отражены в таблице «Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Рожкинское сельское поселение»» на 2018-2020 годы.

3. Цели, задачи и сроки реализации программы

Муниципальная программа разработана в соответствие с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Кировской области.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства дворовой территории многоквартирного дома№1 по ул. Газовиков Рожкинского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №1 по ул. Газовиков Рожкинского сельского поселения.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающейся в ремонте дворовой территории многоквартирного дома №1 по ул. Газовиков в Рожкинском сельском поселении.

Муниципальная программа разработана на 1год. Сроки реализации программыс:2018-2022 годы.

4.Описание мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №1 по ул. Газовиков. Дворовая территория за многолетний период эксплуатации пришла в ветхое состояние и не отвечает современным требованиям.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие дорожек к подъездам, значительная часть покрытия имеет максимальную степень разрушения. Отсутствие площадки для парковки автотранспортных средств. Скамейки и урны у подъездов пришли в ветхое состояние. Детская площадка не обустроена. Нет должного уличного освещения.

5. Объемы средств, необходимых на реализацию программы.

Финансирование программы планируется за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Администрация Рожкинского сельского поселения, а также внебюджетных источников при принятии собственниками помещений многоквартирного дома решения по софинансированию дополнительных работ по ремонту дворовой территории.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит -1167 тыс.рублей, в том числе:

- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1117 тыс. рублей;

- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета - тыс. рублей;

- за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Администрация Рожкинское сельское поселение- 50 тыс.рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы отражено в таблице: «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника финансирования | Исполнитель муниципальной программы | Финансирование по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего,  тыс.руб |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 1167 |  |  | 1167 |
| за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Администрация Рожкинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Администрация Рожкинского сельского поселения |  |  | 1117 |  |  | 1117 |
| за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Администрация Рожкинского сельского поселения | Администрация Рожкинского сельского поселения |  |  | 50 |  |  | 50 |

Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений в размере 3 % от стоимости дополнительных работ и трудовое участие собственников помещений многоквартирного дома.

Форма финансового участия заинтересованных лиц определяется в соответствии с порядком аккумулирования, хранения и распределения средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утверждается постановлением администрации Рожкинского сельского поселения в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 169 от 10.02.2017 г.

Форма трудового участия заинтересованных лиц обеспечивается трудовым участием собственников помещений многоквартирного дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, например: выполнение жителями работ, не вошедших в дополнительный перечень работ.

В качестве подтверждения трудового участия собственников помещений многоквартирного дома совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, предоставляет в администрацию Рожкинского сельского поселения соответствующий отчет о проделанной работе с участием граждан и приложением к такому отчету фото материалов.

6. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа обеспечивает , прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №169 от 10.02.2017 г. и направлена на развитие городской среды в муниципальном образовании Администрация Рожкинское сельское поселение, благоустройства общественных территорий, дворовой территории многоквартирного дома.

7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы.

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация Рожкинского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.

Внесение изменений в настоящую программу может быть осуществлено на основании:

изменения требований федерального и областного законодательства;

роста числа участников программы;

форс- мажорных обстоятельств.

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по минимизации их влияния на достижение целей программы, в том числе привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного самоуправления.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть группы рисков.

Группы рисков реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/п | Негативный фактор | | Способы минимизации рисков | |
| 1 | Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативно-правовых актов Кировской области | |
| 2 | Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета | | определение приоритетов для первоочередного финансирования | |
| 3 | | Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ | | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
| 4 | | Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;  анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных;  оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться:

- путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с нормативно правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ.

- путем заключения соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, является администрация Рожкинского сельского поселения.

Представление аналитической информации о реализации муниципальной программы осуществляют исполнители муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» Рожкинского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**видов работ по благоустройству дворовой территории**

**многоквартирного дома**

1. Ремонт дорожек к жилым подъездам.
2. Установка скамеек.
3. Установка урн.
4. Обеспечение освещения дворовых территорий.
5. Обновление полисадников у подъездов.
6. Оборудование детской площадки.
7. Озеленение дворовой территории.


Приложение № 2


к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» Рожкинского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018-2022 годы»

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** |
| 1 | Скамья |  |
|  | http://xn--c1acdurabhgdz2i.xn--p1ai/catimgs/591c9c80.jpg | **Скамья со спинкой:**  длина скамейки - 1,5 м;  ширина – 770 мм;  высота - 975 мм. |
| 2 | Урна |  |
|  |  | **Урна уличная:**  высота – 570 мм;  ширина – 480 мм;  объем: 40 л. |
| 3 | Освещение |  |
|  |  | **Уличный светильник:**  Высота – 3000 мм; |
|  |  |  |
| 4 | Оборудование детской (спортивной) площадки |  |
















\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_