**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРОТУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.03.2014 № 15

с.Старая Тушка

**Об утверждении муниципальной целевой Программы**

**«Комплексное развитие инженерных сетей в**

**Старотушкинским сельском поселении» на 2014-2016 годы**

|  |
| --- |
|  |

Программа «Комплексное развитие инженерных сетей в Старотушкинском сельском поселении Малмыжского района» на 2014-2016 годы — это программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

Главной целью комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры сельского поселения является создание необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня предоставления коммунальных услуг населению, повышение эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения. Администрация Старотушкинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную целевую Программу «Комплексное развитие инженерных сетей в Старотушкинским сельском поселении Малмыжского района» на 2014- 2016 годы». Прилагается.

Глава администрации

Старотушкинского

сельского поселения Р.М. Новокшонова.

Гафифуллина М.Х.

8(83347) 67-1-89

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Старотушкинского

сельского поселения

от 21.03.2014 № 15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

***«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В СТАРОТУШКИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»***

***НА 2014-2016 ГОДЫ***

**Паспорт муниципальной целевой программы «Комплексное развитие инженерных сетей в Старотушкинском сельском поселении» на 2014-2016 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексное развитие инженерных сетей в Старотушкинском сельском поселении на 2014-2016 годы |
| Основание принятия решения о разработке программы | Распоряжение Правительства Кировской области от 10.09.2009 № 289 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Старотушкинского сельского поселения Малмыжского района |
| Основные разработчики Программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКИ и гражданской защиты администрации Малмыжского района |
| Цели Программы | повышение эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения |
| Задачи Программы | строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Старотушкинском сельском поселении повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для населения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Важнейшие показатели  эффективности программы | капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Старая Тушка Малмыжского района – 300 метров |
| Объемы и источники финансирования Программы | 300 тыс. рублей, в том числе:  200 тыс. рублей - средства местного бюджета;  100 тыс. рублей – внебюджетные средства |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Старотушкинского сельского поселения Малмыжского района; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды.  Развитие водоснабжения:  повышение надежности водоснабжения;  повышение экологической безопасности в сельском поселении;  соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;  снижение уровня потерь воды;  сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена долгосрочная муниципальная целевая Программа**

Программа «Комплексное развитие инженерных сетей в Старотушкинским сельском поселении Малмыжского района» на 2014–2016 годы – это программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в её нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Инженерное обеспечение сельского поселения состоит из систем водоснабжения, электро-, газо- и теплоснабжения, сбора, транспортировки и обезвреживания твердых бытовых отходов. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность предопределяют дальнейшее развитие сельского поселения. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

Водоснабжение и водоотведение играют огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требуют целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения. Годовое водопотребление в сельском поселении составляет 93 тыс. м³. Основным источником водоснабжения являются артезианские скважины. Забор воды из поверхностных водоемов отсутствует. В поселении имеется 9 скважин. Качество подаваемой воды в основном соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Протяженность водопроводных сетей по поселению составляет 15 км., значительная часть находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. Предприятиями по причине отсутствия средств должным образом не осуществляется работа по замене существующих водопроводных сетей, износ которых составляет 92%. В сложившихся условиях повышение надежности системы водоснабжения предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих сетей. Основной объем стоков от населения осуществляется в выгребные ямы.

**2. Основные цели и задачи муниципальной целевой Программы с указанием сроков и показателей эффективности, характеризующих достижение поставленных целей и решение задач Программы**

2.1. Главной целью комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры района является создание необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня предоставления коммунальных услуг населению, повышение эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

2.2 Основными задачами Программы являются:

обеспечение развития жилищного строительства;

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для населения.

2.3. Срок реализации Программы - 2014 – 2016 годы.

2.4. Показатели эффективности реализации Программы:

капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Старая Тушка Малмыжского района – 300 метров.

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Общая стоимость,  тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Водоснабжение  1. . Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Старая Тушка Малмыжского района | 300  в том числе:  100(внебюджетные средства)  200  (средства местного бюджета) | 50 | 100 | 150 |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной**

**целевой Программы**

Для осуществления мероприятий Программы, согласно проектно-сметной документации, необходимо 300 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 200 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 100 тыс. рублей

**5. Механизм реализации муниципальной целевой Программы, включающий в себя механизм управления Программой**

Администрация района обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Контроль за ходом исполнения мероприятий Программы осуществляет глава администрации сельского поселения Р.М. Новокшонова.

**6. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Результатами реализации Программы являются:

1) развитие водоснабжения:

повышение надежности водоснабжения;

повышение экологической безопасности ;

соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

снижение уровня потерь воды;

сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;