РАЙОННАЯ ДУМА

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

30.03.2022                                                                                                   № 14/9

г. Малмыж

Об информации об использовании средств дорожного фонда администрации Малмыжского района за 2021 год

В соответствии с перспективным планом работы районной Думы Малмыжского района Кировской области шестого созыва на 2022 год, утвержденным решением районной Думы Малмыжского района от 15.02.2022 № 11/8 «О перспективном плане работы районной Думы Малмыжского района Кировской области шестого созыва на 2022 год», заслушав и обсудив информацию консультанта по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения отдела архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района Хаматова Б.В. районная Дума Малмыжского района РЕШИЛА:

Информацию об использовании средств дорожного фонда Малмыжского района за 2021 год принять к сведению согласно приложению.

Председатель районной Думы

Малмыжского района    О.Г. Толстобокова

Приложение

2021 год

Общая протяженность автомобильных дорог, владельцем которых является администрация Малмыжского района, составляет 354,27 км.

В 2021 году в рамках содержания автомобильных дорог заключен муниципальный контракт с ОА «Вятавтодор» на сумму 25мл.656 тыс.822 руб. Общее количество материалов асфальтобетонной смеси 766,9 тн, щебень - 1556,23 куб.м, грунт щебенистый-4510 тн

Выполненные работы:

автомобильная дорога Малмыж-М-Малмыж устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 4см на 4400 кв.м, протяженность 740 м на сумму 2 млн.442 тыс. руб .

подъезд к с. Б. Китяк -2600 кв.м. протяженность 430 м на сумму 1млн.419 тыс.руб.

-автомобильная дорога Преображенка-Носок. Восстановление профиля из грунтощебня объем грунтощебня4336 тн. Протяженность 3,9 км на сумму 4 млн 140 тыс.руб.

автомобильная дорога Ст. Тушка-Кинерь  Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 438 тн. на сумму 495 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ИП «Михайлов» на сумму 3млн.625 тыс. руб.

-автомобильная дорога Постниково - Ст. Буртек Восстановление профиля из грунтощебня. Протяженность 2,9 км на сумму 2млн.408 тыс. руб

-автомобильная дорога Преображенка-Носок Восстановление профиля из грунтощебня. Протяженность 0,9 км на сумму 1млн.217 тыс. руб.