Приложение № 4 «Приложение № 6

к муниципальной программе

Инвестиционная программа (муниципальные проекты) по развитию общественной инфраструктуры на территории Малмыжского ра	йона

Муниципальное образование:  Малмыжский муниципальный район Кировской области

| № п/п | название проекта | место выполнения проекта (населенный пункт) | дата начала | дата окончания | наличие технической документации | стоимость проекта-всего, рублей | в т.ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет местный | население | спонсоры | областная субсидия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Дом для всех и для каждого», ремонт фасада здания муниципального казенного учреждения культуры Малмыжский районный Центр культуры и досуга, ул. Чернышевского, д. 3, г. Малмыж | г. Малмыж | 01.05.2016 | 31.08.2016 (первоначальный) | Локально-сметный расчет (первоначальный) | 1451,41 | 150,00 | 140,00 | 150,00 | 1011,41 |
|  |  |  |  | 20.07.2017 (уточненный) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Хранитель времени»,, ремонт кровли и фондохранилища муниципального казенного учреждения культуры Малмыжский краеведческий музей, по адресу: ул. Чернышевского, д. 1, г. Малмыж | г. Малмыж | 01.06.2017 | 31.08.2017 (первоначальный) | Локально-сметный расчет (первоначальный) | 2753,80 | 157,37 | 215,00 | 110,00 | 2271,44 |
|  |  |  |  | 30.06.2018 (уточненный) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | реконструкция здания Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Малмыжской детской школы искусств Кировской области им. С.Б. Сахара, ул. Ленина, д. 22, г. Малмыж | г. Малмыж | 01.06.2018 | 31.08.2018 (первоначальный) | Локально-сметный расчет | 1996,46 | 334,84 | 250,00 | 157,00 | 1254,62 |
|  |  |  |  | 15.11.2018 (уточенный) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ремонт автомобильной дороги – подъезда к дер. Исаково | дер. Исаково | 01.06.2018 | 31.08.2018 | Локально-сметный расчет | 2088,52 | 200,00 | 190,00 | 238,00 | 1460,52 |
| 5 | «Дом открытий, чудес и улыбок», ремонт здания муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества" Малмыжского района Кировской области, г. Малмыж, ул. Октябрьская, д. 6. | г. Малмыж | 01.06.2019 | 30.09.2019 | Локально-сметный расчет | 2191,58 | 180,28 | 210,00 | 125,00 | 1676,30 |
|  |  |  | заявка снята с конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | «Спортзал моей мечты ремонт спортзала муниципального казенного учреждения культуры Малмыжский районный Центр культуры и досуга ул. Чернышевского, д. 3, г. Малмыж | г. Малмыж | 01.06.2021 | 30.09.2021 | Локально-сметный расчет | 1627,71 | 179,00 | 195,71 | 133,00 | 1120,00 |
|  |  |  | заявка не прошла конкурсный отбор |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Укрой, удачи зонт, от непогоды дней», капитальный ремонт крыши и ремонт участка чердачного перекрытия здания Центральной библиотеки муниципального казенного учреждения культуры Малмыжская централизованная библиотечная система Кировской области, ул. Комсомольская, г.Малмыж | г. Малмыж | 01.06.2021 | 15.10.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заявка не прошла конкурсный отбор |  | Локально-сметный расчет | 1878,95 | 200,02 | 177,00 | 100,00 | 1401,94» |
| 8 | «Спортзал моей мечты ремонт спортзала муниципального казенного учреждения культуры Малмыжский районный Центр культуры и досуга ул. Чернышевского, д. 3, г. Малмыж | г. Малмыж | 01.06.2022 |  |  |  |  |  |  | 1226,83» |
| 9 | Благоустройство дворовой территории и замена ограждения территории муниципального казенного учреждения культуры дополнительного образования Малмыжская детская школа искусств им С.Б. Сахара, расположенного по адресу: ул. Ленина, д.22. г. Малмыж, Кировской области | г. Малмыж | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Локально-сметный расчет, | 1970,96 | 300,00 | 250,0 | 189,80 | 1231,16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Урнек Малмыжского района Кировской области | д. Урнек, д. Н.Ирюк, д. Марс, д. ШагабаньСавальского сельского поселения Малмыжского района | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Локально-сметный расчет, | 4013,16 | 482,00 | 300,00 | 500,00 | 2731,16 |