**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.01.2025 |  | № 20 |

г. Малмыж

**О внесении изменений в постановление администрации Малмыжского района от 20.12.2023 № 985**

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Внести изменения в постановление администрации Малмыжского района от 20.12.2023 №985 «Об утверждении плана на 2024 год реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» на 2024-2028 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Малмыжского района от 18.01.2024 № 42, от 27.03.2024 № 212, от 17.09.2024 № 650, от 17.12.2024 № 933), утвердив план на 2024 год реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» на 2024-2028 годы в новой редакции согласно приложению.  2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малмыжского района в разделе «Муниципальные программы» в течение 10 рабочих дней со дня принятия.  3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. | |
| Глава Малмыжского района | Э.Л. Симонов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Малмыжского района  от 17.01.2025 № 20 |

**ПЛАН**

**на 2024 год реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе»**

**на 2024-2028 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия | | Источники финансирования | Финансирование на 2024 год,  (тыс. рублей) | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия  программы  (краткое описание) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начато  реализации  мероприятия | окончание  реализации  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» на 2024-2028 годы | администрация Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 98467,27 |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 81094,00 |
| бюджет Малмыжского района | 17373,27 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 1 | Отдельное мероприятие  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов» | администрация Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 36720,20 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 36353,00 |
| бюджет Малмыжского района | 367,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 2 | Отдельное мероприятие  «Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги подъезд к с. Аджим» | администрация Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 30923,93 | капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги подъезд к с. Аджим | |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 30893,00 |
| бюджет Малмыжского района | 30,93 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 3 | Отдельное мероприятие  «Ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж - Вятские Поляны - Ральники» (в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территории» на 2024-2026 годы)» | администрация Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 | ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж - Вятские Поляны - Ральники» (в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территории» на 2024-2026 годы) | |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет Малмыжского района | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 4 | Отдельное мероприятие  «Расходы дорожного фонда за счет акцизов на нефтепродукты на организацию мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» | администрация Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 7277,34 | расходы дорожного фонда за счет акцизов на нефтепродукты на организацию мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет Малмыжского района | 7277,34 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 5 | Отдельное мероприятие  «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Малмыжского района» | администрация Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 6000,00 | оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Малмыжского района | |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет Малмыжского района | 6000,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 6 | Отдельное мероприятие  Прочие мероприятия в области автомобильного транспорта  «Субсидии на перевозку отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области, на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области» | администрация Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 180,00 | | субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Малмыжского района | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | |
| бюджет Малмыжского района | 180,00 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | |
| 7 | Отдельное мероприятие  «Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования» | администрация Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 13848,00 | | реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |
| областной бюджет | 13848,00 | |
| бюджет Малмыжского района | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | |
| 8 | Отдельное мероприятие  «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Малмыжского района » | администрация Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 3317,80 | | предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Малмыжского района | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | |
| бюджет Малмыжского района | 3317,81 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | |
| 9 | Отдельное мероприятие  «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг на финансовое возмещение затрат при осуществлении пассажирских перевозок» | администрация Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 200,00 | | субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг на финансовое возмещение затрат при осуществлении пассажирских перевозок | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | |
| бюджет Малмыжского района | 200,00 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_