- АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

- КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.12.2016 |  | № 971 |
| --- | --- | --- |

г. Малмыж

Об утверждении планана 2017 год реализациимуниципальной программы «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы

| В соответствии с постановлением администрации Малмыжского района от 06.03.2015 № 218 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Утвердить планна 2017 год реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» на 2014-2020 годысогласно приложению. - Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Малмыжского района по вопросам строительства, промышленности и жизнеобеспечения Мерзлякова В.В. - Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малмыжского района в разделе «Муниципальные программы» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения. |  |
| --- | --- |
| - Глава - Малмыжского района | В.В. Константинов |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Малмыжского района от 30.12.2016 № 971 |
| --- | --- |

ПЛАН

на 2017 год реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе»на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткоеописание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начато реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы | администрация Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 29653,1 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24454,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 5199,1 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | администрация Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 25742,000 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24454,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1288,000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание) |
|  |  |  | начато реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | администрация Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 3411,1 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 3411,1 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Субсидия муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения «Малмыжпассажиравтотранс» на компенсацию части затрат, полученных при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | администрация Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 500,0 | субсидия муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения «Малмыжпассажиравтотранс» на компенсацию части затрат, полученных при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования |

________________