РАЙОННАЯ ДУМА

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

27.04.2024                                                                                           № 6/34

г. Малмыж

Об  использовании средств дорожного фонда в 2023 году и текущем периоде 2024 года

На основании статьи 21 Устава Малмыжского района, заслушав информацию консультанта по содержанию и ремонту дорог местного значения отдела архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района Козлова И.Г. об  использовании средств дорожного фонда в 2023 году и текущем  периоде 2024 года, районная Дума Малмыжского района РЕШИЛА:

Информацию консультанта по содержанию и ремонту дорог местного значения отдела архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района Козлова И.Г. об  использовании средств дорожного фонда в 2023 году и текущем  периоде 2024 года принять к сведению, согласно приложению.

Глава Малмыжского района          Э.Л. Симонов

Председатель районной Думы

Малмыжского района                   О.Г. Толстобокова

- Доклад

консультанта по содержанию и ремонту дорог местного значения администрации Малмыжского района Козлова И.Г.

на заседании районной думы

Уважаемый Эдуард Леонидович, депутаты, присутствующие!

2023 год

В 2023 году в рамках содержания автомобильных дорог было заключено четыре муниципальных контракта с ИП Михайловым В.А. на общую сумму 36мл.286 тыс.648 руб. Общее количество материалов асфальтобетонной смеси 187 тн, щебень – 3610 тн, грунтощебень-4362 тн.

Выполненные работы:

-Зимнее содержание дорог 7.5 млн. руб.

- автомобильная дорога Малмыж- Ст. Буртек. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 780 тн , грунтощебень 1040 тн, протяженность 2 км, на сумму 4,5  млн.руб.

- автомобильная дорога подъезд к с. Аджим. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 540 тн, протяженность 1.5 км,  на сумму  2.2 млн руб.

-автомобильная дорога подъезд к с. Ральники. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 361 тн,  протяженность 1 км, на сумму 1.5 млн. руб.

-автомобильная дорога Малмыж-М.Малмыж. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 420 тн, протяженность 1.2 км,  на сумму 1.7 млн. руб, Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальт 152 т на сумму 3.0 млн. руб. (Общая сумма 4.7 млн. руб.)

-автомобильная дорога подъезд к с. Т.В. Гоньба. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 180 тн, протяженность 0,5 км,  на сумму 720 тыс. руб

-автомобильная дорога подъезд к с. Б. Китяк. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 100 тн  на сумму 400 тыс. руб

-автомобильная дорога подъезд к с. Рожки. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальт 35 т на сумму 700 тыс. руб.

-автомобильная дорога Каксинвай-Б.Шабанка. Восстановление профиля с добавление нового материала щебень 440 т.,  грунтощебень 2312 тн. Протяженность 2,5 км, на сумму 4.5 млн. руб.

-автомобильная дорога Мелеть-Плотбище. Восстановление профиля из грунтощебня, объем грунтощебня 980 тн. Протяженность 1 км, на сумму 1.2 млн. руб.

-автомобильная дорога Н.Тушка-Ст.Тушка-Кинерь. Ремонт участка дороги протяженностью 1.676 км в рамках «Дорожного миллиарда» на сумму 27.742.688 руб.

2023 год

В 2024 году в рамках содержания автомобильных дорог было заключен  муниципальный контракт с АО «Вятавтодор» на общую сумму 36.167.322 руб. Общее количество материалов асфальтобетонной смеси 234 тн, щебень – 3020 тн, грунт щебенистый-3000 тн.

Также на зимнее содержание дорог дополнительно были заключены договор на сумму 553 тыс. руб. и контракт на сумму 3 млн. руб.

Выполненные работы:

-Зимнее содержание дорог: выделено 12.868.568 руб.

выполнено работ на сумму 14.470.581 руб.

Долг подрядчику составляет 1.784.013 рублей.

Проведен  ямочный  ремонт асфальтобетонных покрытий дорог «Малмыж- Мари- Малмыж», «подъезд  к с. Рожки», и «подъезд к с. Т.В. Гоньба» на сумму 3 млн. руб.