РАЙОННАЯ ДУМА

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

22.09.2023                                                                                   № 21/27

г. Малмыж

Об  использовании средств дорожного фонда в 2022 году и текущем периоде 2023 года

На основании статьи 21 Устава Малмыжского района, заслушав информацию консультанта по содержанию и ремонту дорог местного значения отдела архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района Козлова И.Г. об  использовании средств дорожного фонда в 2022 году и текущем  периоде 2023 года, районная Дума Малмыжского района РЕШИЛА:

- Информацию консультанта по содержанию и ремонту дорог местного значения отдела архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района Козлова И.Г. об  использовании средств дорожного фонда в 2022 году и текущем  периоде 2023 года принять к сведению, согласно приложению.

- Включить вопрос об использовании средств дорожного фонда в 2023 году и первом полугодии 2024 года  в повестку заседания районной Думы  в  июле 2024 года.

Председатель районной Думы

Малмыжского района              О.Г. Толстобокова

Информация

об  использовании средств дорожного фонда в 2022 году и текущем  периоде 2023 года

Докладчик: консультант по содержанию и ремонту дорог местного значения отдела архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района  Козлов  И.Г.

2022 год

В 2022 году в рамках содержания автомобильных дорог было заключено два муниципальных контракта с ИП Михайловым В.А. на общую сумму 33 млн.144 тыс. 433 руб. Общее количество материалов асфальтобетонной смеси 765 тонн, щебень – 1949 тонн, грунт щебенистый-4362 тонн

Выполненные работы:

-автомобильная дорога:  подъезд к с. Ст. Ирюк-  устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см на 6000 кв.м, протяженность 1000 м на сумму 6 млн.руб .

-подъезд к с. Н. Смаиль -1500 кв.м. протяженность 250 м на сумму 1,5  млн.руб.

-автомобильная дорога Преображенка-Носок. Восстановление профиля из грунтощебня, объем грунтощебня 3000 тонн. Протяженность 2,5 км на сумму 3  млн.руб.

-автомобильная дорога д. Ст. Бурец.  Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 200 тонн,  грунтощебень 100 тонн, протяженность 1 км. на сумму 700 тыс. руб.

-автомобильная дорога Малмыж-Постниково. Восстановление профиля из грунтощебня, объем грунтощебня 1000 тонн. .Протяженность 1 км на сумму 1 млн.руб

2023 год

В 2023 году в рамках содержания автомобильных дорог было заключено два муниципальных контракта с ИП Михайловым В.А. на общую сумму 35 млн.409 тыс.648 руб. Общее количество материалов асфальтобетонной смеси 187 тонн, щебень – 3610 тонн, грунт щебенистый-4362 тонн

Выполненные работы:

-Зимнее содержание дорог 7,2 млн. руб.

- автомобильная дорога Малмыж- Ст. Буртек. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 780 тонн,   грунтощебень 1040 тонн, протяженность 2 км, на сумму 4,5  млн.руб.

- автомобильная дорога подъезд к с. Аджим. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 540 тонн, протяженность 1,5 км,  на сумму  2.2 млн. руб.

2

-автомобильная дорога подъезд к с. Ральники. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 361 тонн,  протяженность 1 км, на сумму 1,5 млн. руб.

-автомобильная дорога Малмыж-М.Малмыж. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 420 тонн, протяженность 1,2 км,  на сумму 1,7 млн.руб.  Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальт 152 тонн  сумму 3, 0 млн. руб. (Общая сумма 4, 7 млн. руб.)

-автомобильная дорога подъезд к с. Тат-Верх-Гоньба. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 180 тонн, протяженность 0,5 км,  на сумму 720 тыс. руб.

-автомобильная дорога подъезд к с. Б. Китяк. Восстановление профиля с добавлением нового материала щебень 100 тонн  на сумму 400 тыс. руб.

-автомобильная дорога подъезд к с. Рожки. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий -  асфальт 35 тонн на сумму 700 тыс. руб.

-автомобильная дорога Каксинвай-Б.Шабанка. Восстановление профиля с добавление нового материала щебень 440 тонн,  грунтощебень 2312 тонн. Протяженность 2,5 км, на сумму 4, 5 млн. руб.

-автомобильная дорога Мелеть-Плотбище. Восстановление профиля из грунтощебня, объем грунтощебня 980 тонн. Протяженность 1 км, на сумму 1, 2 млн. руб.

-автомобильная дорога Н.Тушка-Ст.Тушка-Кинерь. Ремонт участка дороги протяженностью 1,676 км в рамках «Дорожного миллиарда» на сумму 27 млн.742 тыс. 688 руб.