Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от 29.06.2023№546\_\_

**ПЛАН**

**развития Малмыжский район Кировской области на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий | | | Информация об источниках и объемах финансирования мероприятия (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Результат мероприятия |
| Начало | Окончание | | Средства федерального бюджета | | | | Средства областного бюджета | | | | | | Средства местных бюджетов | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| **Экономика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Инвестиционные проекты сельхозтоваропроизводителей Малмыжского района: | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | Строительство фермы, приобретение техники и оборудования в СПК СХА к-з им Мичурина | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 95000,0\* | | 100000,0\* | | 50000,0\* | | 2023г- изготовление проекта на строительство коровника, приобретение высокотехнологической техники и оборудования.(комбайн Вектор, 2 схагрегата (сеялка, косилка), трактор К 525  2024-2025гг-строительство коровника на 400гол  2026г-. организуется дополнительно 8-10 рабочих мест |
| 1.2 | Строительство комбикормового цеха, приобретение техники и с/х оборудования в СПК СХА к-з «Зерновой» | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 50000,0\* | | 18000,0\* | | 2024г - Приобретение ресурсосберегающей и высокотехнологической техники и оборудования (культиватор, сеялка, трактор), организуется дополнительно 2 раб места  2025г строительство комбикормового цеха, организуется дополнительно 2 рабочих места |
| 1.4 | Приобретение техники в ООО агрофирма «Савали» | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 16000,0\* | | Приобретение ресурсосберегающей и высокотехнологической техники (кормоуборочный комбайн) |
| 1.5 | Приобретение техники и с/х оборудования в СПК СХА к-з Гигант | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 22500,0\* | | 11000,0\* | | 20000,0\* | | 2023г Приобретение ресурсосберегающей и высокотехнологической техники (зерноуборочный-кормоуборочный комбайн)  2024г приобретение плуга, культиватора, дискатора  2025г приобретение техники зерноуборочный комбайн |
| 1.6 | КФХ в сельском хозяйстве | | 01.01.2023 | 01.01.2025 | |  |  |  | | 3000,0\*\*\*\* | | 3000,0\*\*\*\* | | 3000,0\*\*\*\* | |  | |  | |  | | 300,0\*\*\*\* | | 300,0\*\*\*\* | | 300,0\*\*\*\* | | ежегодное участие в грантовом конкурсе по созданию 1 КФХ в сельском хозяйстве, создание новых рабочих мест не менее 2 |
| **Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство ФАПов (д.Кинерь, п.Плотбище, д.Н.Ирюк) | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  |  |  | | 14428,0\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Поставка нового оборудования на каждый ФАП - ЭКГ аппарат |
| 2. | Приобретение компьютерного томографа | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  |  |  | | 28000,0\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приобретение компьютерного томографа в Малмыжскую ЦРБ,  новая медицинская услуга- до 250 исследований в год |
| 4. | Капитальный ремонт хирургического корпуса (первый этаж) Малмыжская ЦРБ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 21000,\*\* |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Капитальный ремонт хирургического корпуса (системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления, электроснабжения, замена сантехоборудования, замена окон, дверей , ремонт помещений) |
| 5. | Поставка автомобилей для доставки пациентов марок: ГАЗ-322174 – 1 шт., УАЗ 39623 – шт., УАЗ- 396294 – 2 шт | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | |  |  |  | | 6540,0\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Замена устаревших автомобилей (4 шт) для оказания медицинской помощи |
| 6. | Модернизация школьных систем образования (капитальный ремонт зданий МКОУ ООШ с. Старая Тушка, МКОУ СОШ имени генерал –лейтенанта В.Г. .Асапова с. Калинино, МКОУ СОШ с. Старый Ирюк) | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | | 151796,06\*\*\* | 46154,44\* |  | | 1517,96\*\*\* | |  | |  | |  | | 461,5\*\*\* | |  | |  | |  | |  | | В 2024 году проведение капитального ремонта в МКОУ ООШ с. Старая Тушка , 2025 г - 2 объекта МКОУ СОШ имени генерал –лейтенанта В.Г. .Асапова с. Калинино, МКОУ СОШ с. Старый Ирюк |
| 7. | По программе «Газпром – детям» строительство многофункциональной площадки в с. Ст.Ирюк | | 01.01.2023 | 31.12.2024 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 13000,0\*\*\* | |  | | строительство 1 спортивной площадки, результат : «доля детей систематически занимающихся спортом в общей численности обучающихся увеличилась от 77,6 до 80,3% , доля населения систематически занимающегося спортом в общей численности населения увеличилась от 43,9 до 50,2% |
| 8. | Обновление школьного автобусного парка, не менее 2 автобусов ежегодно.  (Безвозмездное пользование транспортными средствами (автобус), находящиеся в собственности Кировской области) | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Ежедневный подвоз из труднодоступных и отдалённых населённых пунктов района по утвержденному расписанию 272 обучающихся |
| 9. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (Ремонт спортивного зала МКОУ ООШс. Старая Тушка Малмыжского района Кировской области | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 0 | 3692,40\*\* | 0 | | 0 | | 37,30\*\* | | 0 | | 0 | | 37,70\*\* | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ ООШ с. Старая Тушка |
| 10. | Современная школа по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленности в образовательных учреждениях | | 01.01.2023 | 31.12.2024 | | 0 | 0 | 0 | | 1200,00\*\* | | 2100,00\*\* | | 0 | | 12,4\*\* | | 21,70\* | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Поставка ученической мебели в 11 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» |
| 11. | Культурная среда по техническому оснащению муниципальных музеев | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 4301,2\*\* |  |  | | 43,4\*\* | |  | |  | | 87,8\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | | Техническое оснащение муниципальных музеев: постановка нового оборудования (Металлические конструкции (14 шт), интерактивное оборудование (интерактивная доска - 2 шт, проектор - 2 шт, ноутбук -2 шт), громкоговорители, аудиогид, комплект видеонаблюдения, цифровой сканер, профессиональное освещение) |
| 12. | Реализация мероприятий по туристической привлекательности района (Проведение региональных, национальных праздников «Сабантуй», «Казанская», «Акбатыр») | | 01.01.2023 | 30.09.2025 | |  |  |  | | 400\*\* | | 400\*\* | | 400\*\* | | 1027,30\*\* | | 143,0\*\* | | 143,0\*\* | |  | |  | |  | | Общее число участников всех мероприятий не менее 15 тыс. человек |
| 13. | Капитальный ремонт учреждения культуры в сельской местности (п. Плотбище) | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 14092,5\*\* |  |  | | 899,5\*\* | |  | |  | | 151,4\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | | Проведение капитального ремонта ДК Плотбищенского СП (строительно-монтажные работы, ремонт системы водоснабжения, водоотведения, отопления, ремонт системы электроснабжения) |
| 14. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: (строительство дома культуры в с. Савали Малмыжского района) | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | | 3570\*\* | |  | | 87000,0\*\*\* | | 36,1\*\* | |  | | 870,0\*\*\* | |  | |  | |  | | Строительство ДК в с. Савали (Кол-во мест - 150 мест.  Пропускная способность - 150 чел./сут., Общая площадь – не менее 800 м2),  организация дополнительных рабочих мест в 2026 году не менее 2 человек |
| 15. | Строительство физкультурно оздоровительного комплекса г. Малмыж | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | | 6000,0\*\* | | 60,6\*\* | |  | |  | |  | |  | | 360000\*\* | |  | | Строительство ФОК (многофункциональный зал, сухой бассейн с шарами бассейн на 5 дорожек (25×11м), тренажерный зал; фитнес зал с помещениями раздевалок, зал для настольного тенниса; - зал для единоборств и др.помещения), увеличение доли населения систематически занимающихся спортом, создание новых рабочих мест не менее 5-х с 2026г |
| **Инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | 01.01  .2023 | | | 31.12.  2025 |  |  |  | 33159,0\*\* | | 34359,0\*\* | | 32785,0\*\* | | 30737,0\*\* | | 30700,0\*\* | | 30700,0\*\* | |  | |  | |  | | Сохранение существующей сети автомобильных дорог; (720,9 км) | |
| 2. | Ремонт автодорог, определенных по результатам голосования населения – «д. Новая Тушка – д. Старая Тушка- д. Кинерь», « ул. Моторная в г. Малмыж» | 01.01  .2023 | | | 31.12.  2023 |  |  |  | 32019,0\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге протяженностью 5,1 км. 100 м., переходно-скоростная полоса к автобусной остановке 100 м² | |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (по результатам голосования населения) | 01.01.2024 | | | 31.12.2025 |  |  |  |  | | 50000,0\*\*\*\* | | 50000,0\*\*\* | |  | | 500,0\*\*\* | | 500,0\*\*\* | |  | |  | |  | | Приведение в соответствие с нормативами автомобильных дорог местного значения | |
| 4. | Комплексное развитие сельских территорий, ремонт дороги Киров-Малмыж-В. Поляны-Ральники Малмыжского района | 01.01.2024 | | | 31.12.2025 |  | 92368,0\*\*\*\* |  |  | |  | | 932,0\*\*\*\* | |  | |  | | 1500,0\*\*\*\* | |  | | 10500,0\*\*\*\* | |  | | Обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (6,5 км) | |
| 5. | Капитальный ремонт моста через реку Мелетка на км 167+000 автомобильной дороги КазаньПермь в Малмыжском район | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 |  |  |  |  | | 35000,0\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приведение в соответствие с нормативным состоянием автомобильных дорог местного значения (287,0 пог.) м. | |
| 6. | Капитальный ремонт моста через реку Китячка на км 289+448 автомобильной дороги Киров – Малмыж - Вятские Поляны в Малмыжском районе | 01.01.2025 | | | 31.12.2025 |  |  |  |  | |  | | 32000,0\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приведение в соответствие с нормативным состоянием автомобильных дорог местного значения (23,02 пог. м.) | |
| 7. | Капитальный ремонт моста через реку Бурецна км 301+450 автомобильной дороги Киров – Малмыж - Вятские Поляны в Малмыжском районе | 01.01.2025 | | | 31.12.2025 |  |  |  |  | |  | | 80000,0\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приведение в соответствие с нормативным состоянием автомобильных дорог местного значения (57,05 пог. м.) | |
| 8. | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 |  |  |  | 97200,0\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приведение в соответствие с нормативным состоянием автомобильных дорог местного значения (12,25 пог. м.) | |
| 9. | Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автомобильной дороге подъезд к г. Малмыж, в пределах с.Калинино Малмыжского района | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 |  |  |  |  | | 29000,0\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приведение в соответствие с нормативным состоянием автомобильных дорог местного значения (1,4680 км.) | |
| 10. | Безопасные и качественные дороги («Капитальный ремонт моста 2 через реку Мокша, расположенного в районе здания по улице Октябрьская д.6 г. Малмыжа Кировской области») | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | 65308,8\*\* |  |  | 659,7\*\* | |  | |  | | 666,3\* \* | |  | |  | |  | |  | |  | | Капитальный ремонт моста длиной 45,38 м общегородского типа с 2-мя полосами движения. Круглогодичная связь с левой частью г. Малмыж, Мари-Малмыжским сельским поселением | |
| 11. | Чистая вода (Строительство водопровода в населенных пунктах с. Мари – Малмыж, д.Ст. Кокуй) | 01.01.2023 | | | 31.12.2025 | 86481,2\*\* |  |  | 873,55\*\* | |  | |  | | 882,37\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | | Строительство водопровода мощностью 23,537 км., 6 водонапорных башен, благоустройство и озеленение территории | |
| 14. | Газификация населенных пунктов д. Алдарово, д. Каменный Ключ | 01.01.2023 | | | 31.12.2025 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Строительство газопровода протяженностью 8,5 км в том числе межпоселенческие 3,5 км. | |
| 15. | Чистая страна путем ликвидации накопленного вреда окружающей среде в г. Малмыж Кировской области | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | 61148,1\*\* |  |  | 17558,7\*\* | |  | |  | | 998,8\*\* | |  | |  | |  | |  | |  | | Ликвидации 2 свалок в г. Малмыж, улучшение качества жизни населения Малмыжского района (1 свалка - 10324 м2, 2-свалка - 1,98га. | |
| 16. | Формирование комфортной городской среды по благоустройству общественных территорий | 01.01.2024 | | | 31.12.2025 |  |  |  | 3379,6\*\* | | 5281,5,0\*\* | |  | | 35,92\*\* | | 528,0\*\* | |  | |  | |  | |  | | Благоустройство общественных территорий, выбранных населением г. Малмыж- 3 общественных территорий,1 дворовая, с.Рожки- 2 общественных территории | |
| 17 | Поддержка местных инициатив по развитию общественной инфраструктуры | 01.01.2024- | | | 01.01.2025 |  |  |  |  | | 5000,0\*\*\*\* | | 5500,0\*\*\*\* | |  | | 800,0\*\*\*\*\* | | 1000,0\*\*\*\* | |  | | 800,0 \*\*\*\* | | 1000,0 \*\*\*\* | | Реализация ежегодно не менее 3 социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета по созданию, ремонту объектов общественной инфраструктуры | |
| 17.1 | Обустройство площадки «Лимпопо» г. Малмыж | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 |  |  |  | 1150,0\*\* | |  | |  | | 250,0\*\* | |  | |  | | 308,5\*\* | |  | |  | | Приобретение спортивного оборудования:  Игровой комплекс -1 шт.  Игровое оборудование – 1 шт.  Качели – 1шт.  Стенд – 1шт. | |
| 17.2 | Обустройство скейт - парка «Зиг-Заг» г. Малмыж | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 |  |  |  | 1500,0\*\* | |  | |  | | 300,0\*\* | |  | |  | | 530,2\*\* | |  | |  | | Приобретение спортивного оборудования:  Халор-пайп  Скейтбокс  Квотерпайп  Разгонка наклонная | |
| 17.3 | Ремонт дороги по ул.Тимирязева от ул. Колхозная до ул. Мичурина в щебеночном исполнении г. Малмыж | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 |  |  |  | 1070,0\*\* | |  | |  | | 240,4\*\* | |  | |  | | 151,1\*\* | |  | |  | | Ремонт дороги протяженностью 390м., шириной от 4 до 5 м. | |
| 17.4 | Ремонт автодороги ул. Юбилейная, ул. Мелиораторов, ул. Ольховая и пер. М.Гвардия г. Малмыж | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 |  |  |  | 1000,0\*\* | |  | |  | | 242,1\*\* | |  | |  | | 304,2\*\* | |  | |  | | Ремонт дороги протяженностью 606 м., шириной от 3 до3,5 м. | |
| 17.5 | Благоустройство территории ул.Советская с.Аджим, Малмыжского района | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 |  |  |  | 2186,6 | |  | |  | | 287,0\*\* | |  | |  | | 471,0\*\* | |  | |  | | Ремонт (оформление) фасадов административного здания, обустройство ограждений прилегающих территории и установка газонных ограждений в с. Аджим | |
| 17.6 | Ремонт дороги ул. Заречная, ул.Полевая, ул.Зеленая, ул.Набережная, ул.Пионерская д.Ст.Ирюк Малмыжского района | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 |  |  |  | 6800,0\*\* | |  | |  | | 4400,0\*\* | |  | |  | | 2400,0\*\* | |  | |  | | Ремонт дороги протяженностью 2995 м | |
| 17.7 | Ремонт дороги по ул. Мира Н.Смаиль Малмыжского района | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 |  |  |  | 1188,9\*\* | |  | |  | | 200,0\*\* | |  | |  | | 600,0\*\* | |  | |  | | Ремонт дороги 1200 м | |
| 17.8 | Ремонт фасада сельского клуба д. с. Чишма Малмыжского района | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 |  |  |  | 225,0\*\* | |  | |  | | 40,0\*\* | |  | |  | | 130,0\*\* | |  | |  | | Ремонт фасада сельского клуба д. Салкын Чишма | |
| 17.9 | Замена оконных блоков Старотушкинского ДК |  | | |  |  |  |  | 372,0\*\* | |  | |  | | 148,0 | |  | |  | | 95,0\* | |  | |  | | Замена оконных блоков Старотушкинского ДК | |
| **Активность муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Государственная программа Кировской области «Развитие АПК», мероприятия , № 1.6 | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Государственная программа Кировской области Развитие здравоохранения», мероприятия «Социальная сфера» № 1,2,3,4,5 | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Развитие образования», мероприятия «Социальная сфера» № 6,7,8,9,10,11,12,13 | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Развитие культуры», мероприятия «Социальная сфера» №  14,15,17,18 | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики, мероприятия «Социальная сфера» № 16 | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Развитие физической культуры и спорта», мероприятия «Социальная сфера» № 19 | | 01.01.2023 | 31.12.2024 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Фонд президентских грантов, мероприятия «Социальная сфера» мероприятие № 20 | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы», мероприятия «Инфраструктура» № 1,2,34,5,6,7,8,9,10. | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды», мероприятия «Инфраструктура» № 15 | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах», мероприятие «Инфраструктура» № 16 | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики», мероприятие «Инфраструктура» № 17 | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Поведение референдумов в поселениях по вопросам самообложения граждан | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Участие населения в решении вопросов местного значения |

\* мероприятие планируется к реализации в случае обеспечения финансированием

\*\*обеспеченно финансированием

\*\*\* перечень объектов необходимых для развития инфраструктуры (ориентированная стоимость) для Малмыжского района

\*\*\*\*обеспеченность финансированием при условии конкурсного отбора.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_