Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Малмыжского района

от 14.10.2013 №  996

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы | Управление образования администрации Малмыжского района, управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района, ресурсоснабжающие организации, администрации сельских поселений, специалист по субсидиям |
| Наименование подпрограмм * | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной Программы | обеспечение ускорения перевода экономики муниципального образования на энергоэффективный путь развития на основе создания организационных, экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов (далее – ЭР); повышение энергетической безопасности муниципального образования |
| Задачи муниципальной Программы | совершенствование энергетического менеджмента; сокращение бюджетных расходов на потребление ЭР; повышение уровня учёта используемых ЭР в жилищном фонде; повышение эффективности использования ЭР в промышленности, агропромышленном комплексе (далее – АПК) и на транспорте; повышение эффективности использования ЭР при производстве, передаче энергоресурсов |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы** | динамика энергоёмкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; доля объёмов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО); доля объёмов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой на территории МО; доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой на территории МО; доля объёмов природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих приборов учёта), в общем объёме природного газа, потребляемого на территории МО; объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы; изменение объёма производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов; доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2014–2020 годы Два этапа: первый этап – 2014-2015 годы; второй этап – 2016-2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной Программы | общий объем финансирования (при условии возможности финансирования в ходе исполнения бюджета Малмыжского района и областного бюджетов на 2014-2020 годы) – 465,1062 млн. рублей, в том числе: средства местного бюджета — 27,0582 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения местного бюджета на 2014-2020 годы); средства внебюджетных и других источников *** - 438,048 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | снижение энергоёмкости муниципального продукта с 22,977 до 13,781 кг условного топлива/тыс. рублей муниципального продукта; увеличение до 100% доли объёмов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ЭЭ, потребляемой на территории МО; увеличение до 100% доли объёмов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой на территории МО; увеличение до 100% доли объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой на территории МО; увеличение до 100% доли объёмов природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих приборов учёта), в общем объёме природного газа, потребляемого на территории МО; увеличение объёма внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования программы до 96,49%; увеличение объёма производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов до 630 тонны условного топлива; увеличение с 4,9% до 9,0 % доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме энергетических ресурсов, производимых на территории МО. |

______________

* При отсутствии соисполнителей, подпрограмм, программно-целевых инструментов муниципальной программы в соответствующем разделе паспорта указывается слово «отсутствуют».

** Иные показатели эффективности муниципальной Программы и их конечные результаты приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

*** Средства участвуют по согласованию.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе формулировки основных проблем в энергосбережении и прогноз ее развития

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Малмыжского района характеризуется повышенной энергоёмкостью по сравнению со средними показателями стран со сходным климатом.

Сравнительная диаграмма энергоэффективности экономики представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма энергоэффективности экономики

Энергоёмкость Малмыжского района с точки зрения потребления ЭР является энергодефицитной. Вся электроэнергия поступает перетоками  из других регионов, все первичные энергоресурсы, кроме дров и древесных отходов, являются завозными.

Почти полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних поставщиков ставит экономику Малмыжского района в зависимость от условий поставки и цен на ЭР, диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую безопасность МО. Структура потребления энергоресурсов (2007 год) представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура потребления энергоресурсов

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Малмыжского района становится снижение эффективности расходования средств  бюджета Малмыжского района, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных услуг, опережающих темпы экономического развития, снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики,  повышение социальной напряжённости, вызванное ростом платежей населения за потребление энергоресурсов.

В связи с этим энергосбережение и повышение энергоэффективности является одними из основных приоритетов программы социально-экономического развития  Малмыжского района.

Потребность в повышении эффективности использования ЭР диктуется также Федеральным  законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», а также Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года» и Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства области от 12.08.2008 № 142/319 «О «Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года».

Реализация мероприятий по энергоэффективности является альтернативой обеспечению экономики МО в дополнительных энергомощностях.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели, задачи целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере топливно-энергетического комплекса отражены в Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года», Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальная Программа соответствует приоритетам, установленным в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года», и направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики, и позволит:

обеспечить энергетическую безопасность путем повышения надежности энергоснабжения;

повысить конкурентоспособность отраслей экономики;

сократить нагрузку на бюджетные ресурсы;

улучшить экологическую обстановку;

увеличить комфортность проживания населения.

2.2. Основными целями муниципальной Программы являются:

обеспечение ускорения перевода экономики Малмыжского района на энергоэффективный путь развития на основе создания организационных, экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное ЭР;

повышение энергетической безопасности Малмыжского района.

2.3. Данные цели достигаются за счет решения следующих задач:

совершенствование энергетического менеджмента;

сокращение бюджетных расходов на потребление ЭР;

повышение уровня учёта используемых ЭР в жилищном фонде;

повышение эффективности использования ЭР в промышленности, агропромышленном комплексе  и на транспорте;

повышение эффективности использования ЭР при производстве, передаче энергоресурсов.

2.4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражаются в приложении № 1 к муниципальной Программе.

2.5. Ожидаемый результат от реализации задач выражается в достижении определённых значений целевых показателей.

Важнейшими показателями эффективности реализации муниципальной Программы являются:

динамика энергоёмкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (диаграмма динамики данного показателя представлена на рисунке 3);

доля объёмов ЭЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ЭЭ, потребляемой на территории МО (диаграмма динамики данного показателя представлена на рисунке 4);

доля объёмов ТЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой на территории МО (диаграмма динамики данного показателя представлена на рисунке 4);

доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой на территории МО (диаграмма динамики данного показателя представлена на рисунке 4);

доля объёмов природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих приборов учёта), в общем объёме природного газа, потребляемого на территории МО (диаграмма динамики данного показателя представлена на рисунке 4);

объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной Программы;

изменение объёма производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов (диаграмма динамики данного показателя представлена на рисунке 5);

доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме энергетических ресурсов, производимых на территории МО (диаграмма динамики данного показателя представлена на рисунке 6).

Рисунок 3. Диаграмма динамики энергоемкости муниципального

продукта

Рисунок 4.  Диаграмма изменения доли объёмов энергоресурсов,

потребляемых по приборам учёта

Рисунок  5.  Диаграмма изменения доли внебюджетного финансирования

Программы

Рисунок 6.  Диаграмма изменения доли энергоресурсов,

производимых с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

Полный перечень показателей эффективности реализации муниципальной Программы с количественными значениями приведён в приложении № 1 к муниципальной  Программе.

2.6. Срок реализации муниципальной Программы – 2013–2020 годы.

Муниципальная Программа реализуется в два этапа:

первый этап – 2014–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы.

На первом этапе будут осуществляться меры:

по завершению оснащения потребителей бюджетной и коммунальной сферы приборами и системами учёта и регулирования расхода ЭР и переходу на оплату за потребляемые энергоресурсы по установленным коллективным  (общедомовым) приборам учёта (финансирование данных работ из муниципального бюджета является приоритетным, выполнение их имеет стратегически важное значение);

по совершенствованию энергетического менеджмента.

На втором этапе будут осуществляться:

максимально возможное ускорение обновления материально-технической базы потребителей;

повышение эффективности и конкурентоспособности производства;

стимулирование в промышленности внедрения элементов малой энергетики с генерацией электроэнергии в существующую электрическую сеть;

подготовка к выводу из эксплуатации генерирующих мощностей, выработавших ресурс;

повышение энергетической эффективности производства на основе внедрения новых высокоэффективных технологических процессов и оборудования.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы

Перечень программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение задач муниципальной Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в приложении № 2 к муниципальной Программе.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

Для реализации Программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечных результатов, которые приведены в Приложении № 3 к муниципальной Программе.

5. Ресурсное  обеспечение  муниципальной Программы

Общий объем финансирования муниципальной Программы (при условии возможности финансирования в ходе исполнения бюджета Малмыжского района, областного бюджетов на 2014–2020 годы) – 465,1062 млн. руб., в том числе:

средства бюджета Малмыжского района – 27,0582 млн. руб. (при условии возможности финансирования в ходе исполнения местного бюджета на 2013–2020 годы);

средства внебюджетных и иных источников – 438,048 млн. руб. (во всех случаях привлекаются по согласованию).

Затраты определены на основании данных, представленных органами местного самоуправления, предприятиями сферы топливно-энергетического комплекса, агропромышленного комплекса и прочими предприятиями.

Объём расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счёт средств бюджета Малмыжского района, устанавливается бюджетом Малмыжского района на соответствующий год.

Средства бюджета Малмыжского района привлекаются на установку приборов учёта в учреждениях, финансируемых за счёт бюджета Малмыжского района, муниципальных многоквартирных домах, проведение энергетических обследований и автоматизацию тепловых пунктов, улучшение теплотехнических характеристик зданий, установку энергосберегающих ламп освещения, модернизацию котельных и трубопроводных систем передачи ресурсов в муниципальных учреждениях.

Внебюджетные источники – средства промышленных предприятий, предприятий сферы топливно-энергетического комплекса, агропромышленного комплекса и транспорта, средства собственников помещений в многоквартирных домах, энергоснабжающих организаций, привлекаемые для установки приборов учёта энергетических ресурсов, средства инвесторов, а также средства, привлекаемые в виде кредитов и займов.

Направлениями финансирования реализации программных мероприятий являются:

капитальные вложения – 302,3190 млн. рублей;

прочие расходы – 162,7872 млн. рублей.

Диаграмма объёмов финансирования этапов Программы в разрезе источников финансирования представлена на рисунке 7.

Рисунок 7.  Диаграмма объёмов финансирования этапов Программы в разрезе источников финансирования, млн. рублей.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования бюджета представлена в приложении № 4 к муниципальной Программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы  за счет всех источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной Программы из бюджетов муниципальных образований и иных внебюджетных источников, указана в приложении № 5 к муниципальной Программе.

- 6.  Анализ рисков реализации муниципальной Программы

и описание мер управления рисками

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной Программы за счет средств областного бюджета | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной Программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной Программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной Программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

- 7. Методика  оценки  эффективности  реализации

- муниципальной Программы

Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит обеспечить решение существующих в сфере энергосбережения проблем, создать условия для эффективной деятельности в основных направлениях энергосбережения. К данным направлениям относятся:

реализация организационных и малозатратных мероприятий (совершенствование энергетического менеджмента, оснащение приборами и системами учёта и регулирования расхода энергоресурсов);

развитие малой энергетики на основе утилизации органических отходов и переработки ресурсов сельского и лесного хозяйства.

Значения показателей эффективности реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

- 8. Участие  муниципальных  образований Малмыжского

района в реализации муниципальной Программы

Управление реализацией муниципальной Программой и координация действий её ответственного исполнителя и соисполнителей осуществляется от лица администрации Малмыжского района отделом архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района.

Текущий контроль за ходом реализации программных мероприятий и корректировку муниципальной Программы осуществляет  отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района ежеквартально в течение всего финансового года.

Привлечение внебюджетных источников планируется осуществлять в том числе в рамках государственно-частного партнёрства и энергосервисных контрактов.

_______________