Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Малмыжского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**плана подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г. на территории Малмыжского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | Технические мероприятия |
| 1.1 | Испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, в гидравлических режимах работы, промывка тепловых сетей | ООО «Газстрой»\*ООО «Технис»\*ООО «ЖКХ»\*ООО «Приор»\*КОГУП «Облкоммунсервис»\*ИП Заболотских А.В.\*ИП Габдуллин Н.А.\* | с 01.06.2025до 30.08.2025 |
| 1.2 | Устранение выявленных нарушений вследствие проведения гидравлических испытаний оборудования тепловых пунктов | ООО «Газстрой»\*ООО «Технис»\*ООО «ЖКХ»\*ООО «Приор»\*КОГУП «Облкоммунсервис»\*ИП Заболотских А.В.\*ИП Габдуллин Н.А.\* | с 01.06.2025до 30.08.2025 |
| 1.3 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | ООО «Газстрой»\*ООО «Технис»\*ООО «ЖКХ»\*ООО «Приор»\*КОГУП «Облкоммунсервис»\*ИП Заболотских А.В.\*ИП Габдуллин Н.А.\* | с 01.06.2025до 30.08.2025 |
| 1.4 | Проведение режимно-наладочных испытаний котла | ООО «Газстрой»\*ООО «Технис»\*ООО «ЖКХ»\*ООО «Приор»\*КОГУП «Облкоммунсервис»\*ИП Заболотских А.В.\*ИП Габдуллин Н.А.\*. | с 01.06.2025до 30.08.2025 |
| 1.5**№ п/п** | Проверка (осмотр) запорной арматуры, при необходимости провести замену**Наименование мероприятия** | ООО «Газстрой»\*ООО «Технис»\*ООО «ЖКХ»\*ООО «Приор»\***Ответственный исполнитель** | с 01.06.2025до 30.08.2025**Срок исполнения** |
|  |  | КОГУП«Облкоммунсервис»\*ИП Заболотских А.В.\*ИП Габдуллин Н.А.\* |  |
| 2 | Организационные мероприятия |
| 2.1 | Разработка и утверждение порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Малмыжского района | администрация Малмыжского района,отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | до 15.05.2025 |
| 2.2 | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г. | администрация Малмыжского района,комиссия по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Малмыжского района | до 23.09.2025 |
| 2.3 | Подготовка паспорта готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 г.г. | администрация Малмыжского района,комиссия по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Малмыжского района | до 23.09.2025 |

 \* Исполнители, ответственные за исполнение мероприятий по согласованию

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_